EXPERIS | ManpowerGroup

Meeting Minutes

Sprint 23 · FEAT-021 Depósitos a Plazo Fijo

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 23 | FEAT-021 | v1.23.0 | 09/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Planning — 06/04/2026

| Asistentes | Rol |
| --- | --- |
| Ángel de la Cuadra | Product Owner / Scrum Master |
| SOFIA Orchestrator | Tech Lead / Dev |
| Banco Meridian Rep. | Stakeholder |

Sprint Goal: Permitir al cliente de Banco Meridian consultar, simular y contratar depósitos a plazo fijo con retención IRPF en origen y garantía FGD, cumpliendo Ley 44/2002. Cerrar DEBT-036/037/044.

Compromisos: 24 SP, FEAT-021, 9 US, cierre deudas técnicas.

2. Design Review — 06/04/2026 (Gate HITL-PO-TL)

PO validó UX: 10 pantallas, 3 flujos. Tech Lead validó viabilidad técnica. Gate aprobado. Prototipo PROTO-FEAT-021-sprint23.html (78KB) aceptado como referencia de implementación.

3. Architecture Review — 06/04/2026 (Gate G-3)

HLD: bounded context deposit/, 4 capas hexagonales, ADR-036/037. Tech Lead aprobó. Publicado en Confluence 9371649.

4. QA Review — 09/04/2026 (Gate G-6)

47/47 test cases PASS. QA Lead + PO aprueban. Veredicto: LISTO PARA RELEASE SIN CONDICIONES.

5. Release Review — 09/04/2026 (Gate G-7)

Release Notes v1.23.0, Runbook, smoke-test-v1.23.0.sh generados. Release Manager aprueba. Tag v1.23.0 aplicado.