EXPERIS | ManpowerGroup

Project Plan v1.23

BankPortal · Banco Meridian

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 23 | FEAT-021 | v1.23.0 | 09/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Estado del Proyecto

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Sprints completados | 23 (S1..S23) |
| SP acumulados | 545 |
| Tests acumulados | 953+ |
| Cobertura | 89% |
| Defectos en producción | 0 |
| SOFIA versión | v2.7 |
| Pipeline steps | 15 (estándar) |
| Agentes activos | 21 |

2. Pipeline Sprint 23 — Ejecución

| Step | Agente | Gate | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | G-1 PO | ✅ DONE |
| 2 | Requirements Analyst | G-2 PO | ✅ DONE |
| 2b | FA-Agent | AUTO | ✅ DONE |
| 2c | UX/UI Designer | HITL PO+TL | ✅ DONE |
| 3 | Architect | G-3 TL | ✅ DONE |
| 3b | Docs + FA-Agent | AUTO | ✅ DONE |
| 4 | Developer | G-4 TL | ✅ DONE |
| 4b | Guardrails | AUTO | ✅ DONE |
| 5 | Code Reviewer | G-5 TL | ✅ DONE |
| 5b | Security Agent | AUTO | ✅ DONE |
| 6 | QA Tester | G-6 QA+PO | ✅ DONE |
| 7 | DevOps | G-7 RM | ✅ DONE |
| 8 | Documentation Agent | G-8 PM | ⏳ EN CURSO |
| 8b | FA-Agent | AUTO | 🔲 PENDIENTE |
| 9 | Workflow Manager | — | 🔲 PENDIENTE |

3. DoD Sprint 23

- ✅ 9 US implementadas y testeadas

- ✅ 10 RN verificadas en QA

- ✅ 47/47 test cases PASS

- ✅ Code Review APPROVED 0 blockers

- ✅ Security GREEN 0 CVE críticos

- ✅ DEBT-036/037/044 CLOSED

- ✅ Flyway V26 aplicado

- ✅ Protipo fiel al UX aprobado (100%)

- ⏳ 17 DOCX + 3 XLSX generados (Step 8 en curso)

- 🔲 Jira SCRUM-123..131 → Finalizada

- 🔲 Confluence Sprint 23 Resultados + Retrospectiva