EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint Report — PMC

Sprint 23 · FEAT-021 Depósitos a Plazo Fijo

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 23 | FEAT-021 | v1.23.0 | 09/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Métricas Sprint 23

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Story Points completados | 24 / 24 (100%) |
| SP acumulados proyecto | 545 |
| Test cases totales | 47 / 47 PASS |
| Cobertura estimada | 89% |
| Defectos abiertos | 0 |
| NCs último sprint | 0 |
| Deudas técnicas cerradas | 3 (DEBT-036, DEBT-037, DEBT-044) |
| Deudas técnicas abiertas | 0 |
| Seguridad | 🟢 GREEN · 0 CVE críticos |
| Velocidad | 24 SP/sprint (constante S16-S23) |

2. Velocidad Histórica (S21-S23)

| Sprint | Feature | SP | SP Acum. | Tests | Cob. | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S21 | FEAT-019 Centro Privacidad | 24 | 497 | 65 | 88% | v1.21.0 |
| S22 | FEAT-020 Préstamos Personales | 24 | 521 | 51 | 88% | v1.22.0 |
| S23 | FEAT-021 Depósitos a Plazo Fijo | 24 | 545 | 47 | 89% | v1.23.0 |

3. Evidencias CMMI L3

- PP (Project Planning): Sprint 23 Planning Doc + capacity 24 SP — PASS

- PMC (Project Monitoring): gates G-1..G-7 aprobados con fecha y rol — PASS

- RSKM (Risk Management): 0 riesgos activos en Sprint 23 — PASS

- VER (Verification): Code Review APPROVED 0 blockers — PASS

- VAL (Validation): QA 47/47 PASS veredicto LISTO RELEASE — PASS

- CM (Config Mgmt): Flyway V26 versionado + release tag v1.23.0 — PASS

- PPQA (Process QA): guardrail-pre-gate 10/10 OK — PASS

- REQM (Req Mgmt): SRS + RTM 9 US → 10 RN → implementación → test — PASS

- DAR (Decision Analysis): ADR-036 y ADR-037 documentados — PASS