EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint Planning Document

Sprint 23 · FEAT-021 Depósitos a Plazo Fijo

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 23 | FEAT-021 | v1.23.0 | 09/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Goal

Permitir al cliente de Banco Meridian consultar, simular y contratar depósitos a plazo fijo con retención IRPF en origen y garantía FGD, cumpliendo Ley 44/2002. Cerrar DEBT-036/037/044.

2. Backlog Sprint 23

| Jira | Título | Tipo | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-123 | Consultar lista de depósitos activos | Story | 3 | Alta |
| SCRUM-124 | Ver detalle de depósito + cuadro IRPF | Story | 2 | Alta |
| SCRUM-125 | Simular depósito a plazo | Story | 3 | Alta |
| SCRUM-126 | Contratar depósito con OTP/SCA | Story | 5 | Crítica |
| SCRUM-127 | Configurar instrucción de renovación | Story | 2 | Media |
| SCRUM-128 | Cancelación anticipada con penalización | Story | 5 | Alta |
| SCRUM-129 | Retención IRPF automática Art.25 | Story | 3 | Crítica |
| SCRUM-130 | Garantía FGD RDL 16/2011 | Story | 1 | Alta |
| SCRUM-131 | Cierre DEBT-036/037/044 | Tech Debt | 3 | Alta |

3. Capacidad

Team: 1 dev. Capacidad: 24 SP/sprint. Total S23: 24 SP. Velocidad media: 24 SP/sprint (S16-S23).

4. Definition of Done

- Código revisado (Code Review APPROVED)

- Tests unitarios + QA PASS (cobertura ≥87%)

- Security GREEN (0 CVE críticos)

- Flyway migration versionada

- Release Notes + Runbook generados

- 17 DOCX + 3 XLSX documentación cliente

- Jira issues → Finalizada

- Confluence Sprint Results + Retrospectiva