EXPERIS | ManpowerGroup

Quality Summary

Sprint 23 · Banco Meridian

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 23 | FEAT-021 | v1.23.0 | 09/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. KPIs de Calidad — Comparativa S21-S23

| KPI | S21 | S22 | S23 | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP completados | 24/24 | 24/24 | 24/24 | → Constante |
| Tests nuevos | 65 | 51 | 47 | ↘ Normal (features más pequeñas) |
| Cobertura | 88% | 88% | 89% | ↗ Mejora |
| Defectos abiertos | 0 | 0 | 0 | → Constante (óptimo) |
| NCs sprint | 0 | 0 | 0 | → Constante (óptimo) |
| Deudas cerradas | 3 | 3 | 3 | → Constante |
| CVE críticos | 0 | 0 | 0 | → Constante (óptimo) |
| Velocidad SP | 24 | 24 | 24 | → Constante |

2. Acumulado Proyecto (S1-S23)

| Métrica | Valor Acumulado |
| --- | --- |
| Sprints | 23 |
| Story Points | 545 |
| Tests (histórico) | 953+ |
| Funcionalidades FA | 86 |
| Reglas de negocio | 198 |
| Lessons Learned | 55+ |
| Defectos en producción | 0 |

3. Lecciones Aprendidas Clave Sprint 23

- LA-023-01: Nunca [href] para navegación interna Angular — siempre router.navigateByUrl()

- LA-CORE-018: HITL obligatorio antes de persistir cualquier Lesson Learned

- LA-CORE-033: la-sync.js debe ejecutarse en TODOS los proyectos registrados