# Meeting Minutes — Sprint 10 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 10 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-008 |
| Periodo | 2026-05-12 -> 2026-05-22 |

## Sprint Planning — 2026-05-12

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-008: modulo de transferencias — nueva transferencia con validacion IBAN, confirmacion 2FA obligatoria, historial de...

- 24 SP comprometidos — 6 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 3 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: ninguna en este sprint

## Sprint Review — 2026-05-22

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.10.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-1001: Formulario nueva transferencia — validacion IBAN/BIC

- US-1002: Confirmacion obligatoria con 2FA antes de ejecutar

- US-1003: Historial de transferencias con estados

- US-1004: Limite diario configurable por usuario y por cuenta

## Sprint Retrospective — 2026-05-22

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- Idempotency key: 0 duplicados en 1000 requests concurrentes prueba de carga

- PSD2: Legal confirmo cumplimiento sin observaciones

Que mejorar:

- 2FA timeout no estaba en acceptance criteria — detectado en QA. Incluir en Definition of Ready

Actions:

- DEBT-010 — Notificacion push (no solo email) en transferencias (Sprint 16)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 11: R-010-01, R-010-02, R-010-03