# Meeting Minutes — Sprint 11 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 11 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-009 |
| Periodo | 2026-05-26 -> 2026-06-05 |

## Sprint Planning — 2026-05-26

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 20 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-009: integracion con core banking real via REST adapter y modulo de pagos de servicios — pago de facturas, domicili...

- 20 SP comprometidos — 6 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 2 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: ninguna en este sprint

## Sprint Review — 2026-06-05

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.11.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-1101: REST adapter core banking — abstraccion puerto/adaptador

- US-1102: Pago de facturas con referencia y validacion

- US-1103: Domiciliacion bancaria — alta, baja, historial

- US-1104: Recarga movil — operadores y confirmacion 2FA

## Sprint Retrospective — 2026-06-05

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- Circuit breaker: 100% de fallos de CB correctamente manejados en prueba de caos

- Hexagonal architecture: 3 pruebas de cambio de stub sin cambios en capa dominio

Que mejorar:

- Sprint 20 SP por vacaciones — planificar PTO en calendario de capacidad sprint 0

Actions:

- DEBT-011 — Integration tests contra STG core banking real (Sprint 13)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 12: R-011-01, R-011-02, R-011-03