# Project Plan — BankPortal v1.11.0

Actualizacion Sprint 11 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 1,1 — actualizado sprint 11 |
| Fecha | 2026-06-05 |
| Release actual | v1.11.0 |
| SP total entregados | 273 |
| Velocidad media | 24.8 SP/sprint (11 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | v1.11.0 | 20 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | v1.10.0 | 24 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | v1.9.0 | 23 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | v1.8.0 | 24 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | v1.7.0 | 24 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | v1.6.0 | 22 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-011 — Integration tests contra STG core banking real (Sprint 13)

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 20 SP | 20 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |