# Risk Register — BankPortal v1.12.0

Sprint 12 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.12.0 |
| Fecha | 2026-06-19 |

## Riesgos sprint 12

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-012-01 | RNF-010-01 | Generacion PDF con graficos lenta > 5s | Media | Media | 2 | PDF asincrono con Apache PDFBox + JFreeChart | Cerrado |
| R-012-02 | RNF-010-02 | Categorizacion ML — falsos positivos frecuentes | Media | Baja | 1 | Reglas configurables + override manual usuario | Cerrado |
| R-012-03 | RNF-010-03 | Calculo estadisticas sin indice — lento | Alta | Media | 3 | Vista materializada + refresh nocturno | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 1 |