# Sprint 12 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 12 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-010 — Dashboard analitico y reportes |
| Periodo | 2026-06-09 -> 2026-06-19 |
| Release | v1.12.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-06-19 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 297 |

## Sprint Goal

FEAT-010: dashboard analitico del usuario — graficos de gastos por categoria, evolucion de saldo, comparativa mensual y exportacion de reportes PDF/Excel.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-1201 | Feature | Grafico gastos por categoria — periodo configurable | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1202 | Feature | Evolucion saldo mensual — ultimos 12 meses | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1203 | Feature | Comparativa mensual ingresos vs gastos | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1204 | Feature | Exportacion reporte PDF + Excel con graficos | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1205 | Feature | Categorizacion automatica de movimientos (ML naive) | 4 | Entregada | ✅ |
| TASK-121 | Infra | Flyway V12 — movement_categories + category_rules | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +34 (~343 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 297 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

Generada (sprint futuro):

- DEBT-012 — ML categorizacion con modelo entrenado real (Backlog)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | 24 | v1.10.0 | 253 |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | 20 | v1.11.0 | 273 |
| 12 | FEAT-010 | Dashboard analitico | 24 | v1.12.0 | 297 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Vista materializada: dashboard 8s -> 150ms — impacto inmediato y visible

- Reutilizacion patron export async Sprint 6: 0 codigo nuevo, solo configuracion

Que mejorar:

- ML naive: 65% precision — comunicar limitacion a PO antes del sprint, no en review

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-06-19 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-06-19 |
| QA Lead | Aprobado — 34/34 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-06-19 |