# Risk Register — BankPortal v1.15.0

Sprint 15 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.15.0 |
| Fecha | 2026-07-31 |

## Riesgos sprint 15

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-015-01 | RGPD-002 | Documentos identidad almacenados sin cifrado | Alta | Alta | 3 | AES-256-GCM en reposo en S3 + acceso solo KYC service | Cerrado |
| R-015-02 | AML-001 | Motor revision sin umbral de confianza — aprueba todo | Alta | Alta | 3 | Umbral 0.85 + revision manual si score < 0.85 | Cerrado |
| R-015-03 | RNF-013-01 | Liveness check sin anti-spoofing — foto de foto | Media | Alta | 3 | Challenge-response: giro cabeza + parpadeo | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 3 |