Resumen de Calidad — Sprint 17

FEAT-015 · v1.17.0 · QA Sign-Off

1. Resultados QA — Resumen

| Métrica | Valor | Umbral |
| --- | --- | --- |
| Tests QA FEAT-015 ejecutados | 45 / 45 PASS | 100% PASS ✅ |
| Tests unitarios acumulados | 615 tests | > 550 ✅ |
| Cobertura application | 85% | ≥ 80% ✅ |
| Defectos críticos | 0 | = 0 ✅ |
| Defectos mayores | 0 | = 0 ✅ |
| NCs Code Review (bloqueantes) | 0 | = 0 ✅ |
| Regresión completa | PASS | PASS ✅ |
| CVEs security scan | 0 críticos/altos/medios | = 0 ✅ |
| DEBT-028 — cifrado push | AES-256-GCM validado | Requisito seg. ✅ |
| Load test SSE | 512 conc. — p95 <50ms | R-016-05 cerrado ✅ |

2. Test Cases FEAT-015

| ID | Descripción | Tipo | Resultado | US relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1501 | Crear transferencia DAILY — validación campos obligatorios | Funcional | PASS | US-1501 |
| TC-1502 | Crear transferencia WEEKLY — ejecución automática | Funcional | PASS | US-1502 |
| TC-1503 | Idempotency key — sin duplicación en reintentos | Funcional | PASS | US-1503 |
| TC-1504 | Push notification al ejecutar transferencia programada | Integración | PASS | US-1504 |
| TC-1505 | Frontend Angular — CRUD completo programadas | E2E | PASS | US-1505 |
| TC-1506 | Cancelar transferencia recurrente activa | Funcional | PASS | US-1505 |
| TC-1507 | Transferencia sin fondos — error gracioso con notificación | Negativo | PASS | US-1501 |
| TC-DEBT-028 | push_subscriptions.auth cifrado AES-256-GCM | Seguridad | PASS | DEBT-028 |
| TC-LOAD-SSE | Load test SSE 512 conexiones concurrentes p95<50ms | Performance | PASS | R-016-05 |

3. QA Sign-Off

✅ Sprint 17 aprobado por QA Lead. Criterios de aceptación cumplidos al 100%. No existen defectos bloqueantes ni CVEs pendientes. Autorizado despliegue v1.17.0 a producción.

QA Lead: ________________________   Fecha: 2026-04-22

SOFIA Documentation Agent — CMMI VER/VAL · Sprint 17 · BankPortal · 2026-04-22