Sprint 17 — Informe de Cierre

FEAT-015 · Transferencias Programadas y Recurrentes · v1.17.0

BankPortal · Banco Meridian · 2026-04-22

1. Resumen ejecutivo

| Sprint | 17 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-015 — Transferencias Programadas y Recurrentes |
| Período | 2026-04-08 → 2026-04-22 |
| Release | v1.17.0 |
| SP entregados | 24 / 24 (100%) |
| SP acumulados | 401 SP (17 sprints) |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint |
| Estado | ✅ COMPLETADO — Gate 9 aprobado |

Sprint Goal cumplido al 100%: Motor de transferencias automáticas implementado con scheduler idempotente, recurrentes configurables (DAILY/WEEKLY/MONTHLY) y gestión Angular completa.

2. Pipeline — Todos los Steps Completados

| Step | Agente | Estado | Artefacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | ✅ | SPRINT-017-planning.md |
| 2 | Requirements | ✅ | SRS-FEAT-015.md |
| 3 | Architect | ✅ | HLD-FEAT-015 + LLD backend/frontend |
| 3b | Doc Agent | ✅ | HLD/LLD Word (3 docs) |
| 4 | Developer | ✅ | 22 ficheros Java + Flyway V17+V17b |
| 5 | Code Review | ✅ | 0 NCs bloqueantes — 3 menores resueltas |
| 5b | Security | ✅ | 0 CVEs — DEBT-028 cerrada |
| 6 | QA Tester | ✅ | 45/45 PASS — 615 tests — 85% cobertura |
| 7 | DevOps | ✅ | v1.17.0 PRD — Load test SSE 512 concurrentes |
| 8 | Doc Agent | ✅ | 10 Word + 3 Excel generados |
| 9 | Workflow Mgr | ✅ | Informe de cierre — sprint cerrado |

3. Métricas finales

| Métrica | Valor | vs S16 |
| --- | --- | --- |
| SP entregados | 24 | = |
| Tests automatizados | 615 | +62 |
| Cobertura application | 85% | +1% |
| Defectos producción | 0 | = |
| CVEs críticos/altos/medios | 0 | = |
| NCs Code Review | 3 (0 bloq.) | +1 menor |
| Deuda cerrada | DEBT-027/028/029 | 3 items |
| Riesgos cerrados | R-016-01, R-016-05 | 2 cerrados |

4. Deuda abierta → Sprint 18

| ID | Descripción | Sprint |
| --- | --- | --- |
| DEBT-026 | Race condition push subscription limit | S18 |
| DEBT-030 | Batch size ilimitado findDueTransfers | S18 |
| V17c | Drop auth_plain / p256dh_plain (Flyway) | S18 |
| ADR-028 | ShedLock scheduler multi-instancia | S18 |

SOFIA Workflow Manager — CMMI PMC SP 1.1 · Sprint 17 · BankPortal · 2026-04-22