Actas de Reunión — Sprint 18

FEAT-016 · Gestión de Tarjetas · BankPortal

Sprint Planning — 2026-04-23

| Fecha | 2026-04-23 |
| --- | --- |
| Asistentes | Tech Lead, Backend Dev, Frontend Dev, QA Lead, DevOps, PO, Scrum Master |
| Duración | 2 horas |
| Objetivo | Planificación Sprint 18 — FEAT-016 Gestión de Tarjetas |

Decisiones tomadas

✅ Sprint goal aprobado: gestión completa de tarjetas con PCI-DSS compliance

✅ ADR-028 ShedLock: MUST S1 día 1 — R-015-01 requiere cierre urgente

✅ FEAT-016 aceptado: 6 US (US-1601 → US-1606) + 4 items deuda (24 SP)

✅ R-018-01/02 identificados en planning: IDOR cards y PAN en logs — mitigar en S1

✅ PCI-DSS scope: req.3 (datos en reposo), req.8 (2FA), req.10 (logs auditados)

Sprint Review — 2026-05-07

| Fecha | 2026-05-07 |
| --- | --- |
| Asistentes | Tech Lead, Backend Dev, Frontend Dev, QA Lead, DevOps, PO, Scrum Master |
| Duración | 1.5 horas |
| Release demo | v1.18.0 |

Demo y resultados

✅ Consulta tarjetas con número enmascarado (últimos 4 dígitos) — OK

✅ Bloqueo/desbloqueo con validación 2FA TOTP — OK

✅ Edición límites diarios/mensuales — OK

✅ Cambio de PIN wizard 3 pasos con 2FA — OK

✅ ShedLock test: 2 instancias simultáneas — solo 1 ejecuta — R-015-01 CERRADO

✅ PCI scan limpio: req.3/8/10 validados — PAN enmascarado en todos los logs

✅ Sprint goal aprobado por PO al 100%

Retrospectiva — 2026-05-07

Lo que fue bien

• ShedLock implementado en S1 día 1 — acción AC-018-01 ejecutada según plan

• PCI-DSS scope cubierto completamente — hito de compliance del proyecto

• 18º sprint consecutivo sin defectos en producción

Área de mejora

• DEBT-031 rate limiting /pin identificado tarde — priorizar en Sprint 19 S1

Acciones Sprint 19

• [AC-019-01] DEBT-031 rate limiting /cards/{id}/pin — Backend Dev — S1

• [AC-019-02] Definir FEAT-017 con PO antes del planning de S19

SOFIA Documentation Agent — CMMI OPD SP 1.1 · Sprint 18 · BankPortal · 2026-05-07