Sprint 18 — Informe de Cierre

FEAT-016 · Gestión de Tarjetas · v1.18.0

BankPortal · Banco Meridian · 2026-05-07

1. Resumen ejecutivo

| Sprint | 18 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-016 — Gestión de Tarjetas |
| Período | 2026-04-23 → 2026-05-07 |
| Release | v1.18.0 |
| SP entregados | 24 / 24 (100%) |
| SP acumulados | 425 SP (18 sprints) |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint |
| Estado | ✅ COMPLETADO — Gate 9 aprobado |
| PCI-DSS | req. 3/8/10 validados |
| Defectos PRD | 0 |

Sprint Goal cumplido al 100%: Gestión completa de tarjetas (consulta, bloqueo, límites, cambio PIN con 2FA) con trazabilidad PCI-DSS y ShedLock implementado para scheduler multi-instancia.

2. Pipeline — Todos los Steps Completados

| Step | Agente | Estado | Artefacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | ✅ | SPRINT-018-planning.md |
| 2 | Requirements | ✅ | RF-1601..1606 + RNF cards |
| 3 | Architect | ✅ | HLD-FEAT-016 + LLD backend/frontend |
| 3b | Doc Agent | ✅ | HLD Word + LLD Word (2 docs) |
| 4 | Developer | ✅ | Cards domain + Flyway V18/V18b/V18c + ADR-028 |
| 5 | Code Review | ✅ | 5/5 findings resueltos — 0 NCs bloqueantes |
| 5b | Security | ✅ | 0 CVEs — DEBT-031/032 diferidos no bloqueantes |
| 6 | QA Tester | ✅ | 101/101 PASS — 86% cov — PCI validado |
| 7 | DevOps | ✅ | v1.18.0 PRD — ShedLock test — PCI scan limpio |
| 8 | Doc Agent | ✅ | Deliverables CMMI completos |
| 9 | Workflow Mgr | ✅ | Informe de cierre — sprint cerrado |

3. Métricas finales

| Métrica | Valor | vs S17 |
| --- | --- | --- |
| SP entregados | 24 | = |
| Tests QA ejecutados | 101 / 101 PASS | +56 |
| Tests unitarios (Developer) | 16 | — |
| Cobertura application | 86% | +1% |
| Defectos producción | 0 | = |
| CVEs críticos/altos/medios | 0 | = |
| NCs Code Review | 5 (0 bloq.) | +2 menores |
| Deuda cerrada | DEBT-026/030/V17c/ADR-028 | 4 items |
| Riesgos cerrados | R-015-01/R-018-01/02 | 3 riesgos |
| PCI-DSS req.3/8/10 | Validados | NUEVO |

4. Deuda técnica abierta → Sprint 19

| ID | Descripción | Sprint |
| --- | --- | --- |
| DEBT-031 | Rate limiting específico /cards/{id}/pin | S19 |
| DEBT-032 | mTLS CoreBankingAdapter para producción | Pre-PRD |

SOFIA Workflow Manager — CMMI PMC SP 1.1 · Sprint 18 · BankPortal · 2026-05-07