SPRINT 18 — PLANNING DOCUMENT

BankPortal · Banco Meridian · v1.18.0

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 18 · Feature: FEAT-016 |
| Release target | v1.18.0 |
| Feature | Gestión de Tarjetas de Débito y Crédito |
| Periodo | 2026-02-16 → 2026-03-01 |
| Capacidad | 24 Story Points |
| Metodología | Scrumban + CMMI Nivel 3 |
| SOFIA Pipeline | v2.3 · 21 agentes · 15 steps |

# 1. Sprint Goal

Implementar la gestión completa del ciclo de vida de tarjetas bancarias: activación, bloqueo, límites y consulta de transacciones, con seguridad PCI-DSS y notificaciones push.

# 2. Sprint Backlog

| Issue | Historia de usuario / Descripcion | SP | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-88 | [FEAT-016] Activar / desactivar tarjeta de débito desde la app | 3 | Historia | Alta |
| SCRUM-89 | [FEAT-016] Consultar movimientos de tarjeta con filtros de fecha | 3 | Historia | Alta |
| SCRUM-90 | [FEAT-016] Modificar límites de tarjeta (diario, mensual) | 3 | Historia | Media |
| SCRUM-91 | [FEAT-016] Bloqueo temporal y reporte de tarjeta robada/perdida | 3 | Historia | Alta |
| SCRUM-92 | [DEBT-026] Refactorización capa repositorio — eliminar dependencias cíclicas | 4 | Deuda Técnica | Media |
| SCRUM-93 | [DEBT-027] Patch seguridad CVSS 4.1 — validación JWT audience | 4 | Deuda Técnica | Alta |
| SCRUM-94 | [DEBT-028] Hardening configuración CORS producción | 2 | Deuda Técnica | Alta |
| SCRUM-95 | [DEBT-029] Migración tests de Mockito 4 a Mockito 5 | 2 | Deuda Técnica | Baja |
| TOTAL |  | 24 |  |  |

# 3. Deuda Técnica Incluida

DEBT-026 — Refactorización capa repositorio

Eliminar dependencias cíclicas detectadas en Code Review S17.

DEBT-027 — Patch CVSS 4.1 — JWT audience

Validación de audience ausente en JwtAuthenticationFilter. Riesgo de token replay cross-service.

DEBT-028 — Hardening CORS producción

Configuración CORS demasiado permisiva. Restringir a dominios autorizados.

DEBT-029 — Migración Mockito 4 → 5

Actualizar suite de tests para compatibilidad con Mockito 5 y evitar deprecations.

# 4. Criterios de Aceptación Globales

- Todos los Story Points entregados y en estado Finalizada en Jira

- Cobertura de tests ≥ 85%

- 0 NCS (Non-Conformances) sin resolver

- 0 defectos en producción

- Smoke test vv1.18.0 PASS en STG

- Flyway migrations ejecutadas sin error

- JPA-REAL activo en STG (LA-019-08)

- Todos los gates G-1..G-9 aprobados

- Documentación generada: 10+ DOCX + 3 XLSX + dashboard

# 5. Contexto y Métricas

| Métrica | Sprint ant. | Sprint 18 | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| SP acumulados | 401 | 425 (proyectado) | — |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint | 24 SP | ≥ 23 SP |
| Cobertura objetivo | — | ≥ 85% | ≥ 85% |
| NCS objetivo | — | 0 | 0 |