SPRINT 19 — PLANNING DOCUMENT

BankPortal · Banco Meridian · v1.19.0

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 19 · Feature: FEAT-017 |
| Release target | v1.19.0 |
| Feature | Domiciliaciones y Recibos (SEPA Direct Debit Core) |
| Periodo | 2026-03-02 → 2026-03-15 |
| Capacidad | 24 Story Points |
| Metodología | Scrumban + CMMI Nivel 3 |
| SOFIA Pipeline | v2.3 · 21 agentes · 15 steps |

# 1. Sprint Goal

Implementar el ciclo de vida completo de domiciliaciones SEPA: alta de mandatos, procesamiento automático de cargos, consulta de historial y gestión de recibos para cumplimiento del SEPA Core Rulebook 2024.

# 2. Sprint Backlog

| Issue | Historia de usuario / Descripcion | SP | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-88 | [FEAT-017] Alta de mandato SEPA Direct Debit con firma digital del deudor | 3 | Historia | Alta |
| SCRUM-89 | [FEAT-017] Procesamiento automático de cargos de domiciliaciones activas | 3 | Historia | Alta |
| SCRUM-90 | [FEAT-017] Consulta y gestión del historial de recibos domiciliados | 2 | Historia | Media |
| SCRUM-91 | [FEAT-017] Cancelación de mandato y notificación al acreedor (SEPA) | 2 | Historia | Alta |
| SCRUM-92 | [FEAT-017] Notificaciones push para cargo inminente y cargo procesado | 2 | Historia | Media |
| SCRUM-93 | [DEBT-032] Lambda refactor → named classes en servicios de transacciones | 4 | Deuda Técnica | Media |
| SCRUM-94 | [DEBT-033] Split Angular AuthService → TokenService + SessionService | 4 | Deuda Técnica | Media |
| SCRUM-95 | [DEBT-034] Strategy pattern en DebitProcessorService | 4 | Deuda Técnica | Media |
| TOTAL |  | 24 |  |  |

# 3. Deuda Técnica Incluida

DEBT-032 — Lambda refactor → named classes

Lambdas anónimas complejas en TransactionService y DirectDebitService detectadas en CR S18.

DEBT-033 — Angular AuthService split

AuthService monolítico (380 líneas) con dependencias cíclicas. Dividir en servicios cohesivos.

DEBT-034 — Strategy pattern DebitProcessorService

Bloque if/else extenso en DebitProcessorService. Migrar a Strategy + Factory (OCP).

# 4. Criterios de Aceptación Globales

- Todos los Story Points entregados y en estado Finalizada en Jira

- Cobertura de tests ≥ 85%

- 0 NCS (Non-Conformances) sin resolver

- 0 defectos en producción

- Smoke test vv1.19.0 PASS en STG

- Flyway migrations ejecutadas sin error

- JPA-REAL activo en STG (LA-019-08)

- Todos los gates G-1..G-9 aprobados

- Documentación generada: 10+ DOCX + 3 XLSX + dashboard

# 5. Contexto y Métricas

| Métrica | Sprint ant. | Sprint 19 | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| SP acumulados | 425 | 449 (proyectado) | — |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint | 24 SP | ≥ 23 SP |
| Cobertura objetivo | — | ≥ 85% | ≥ 85% |
| NCS objetivo | — | 0 | 0 |