RISK-REGISTER-Sprint20

Registro de Riesgos · Sprint 20

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 20 · 30/03/2026

Riesgos Sprint 20 — Todos cerrados

| ID | Descripcion | Prob | Impacto | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-020-01 | PDFBox licencia comercial | Media | Alto | ADR-030: Apache 2.0 | CERRADO |
| R-020-02 | DEBT-033 breaking changes | Media | Alto | Feature flag + tests E2E | CERRADO |
| R-020-03 | CoreBanking sandbox sin RETURNED | Baja | Medio | Mock IT tests | CERRADO |
| R-020-04 | DEBT-034 acoplamiento STG | Baja | Alto | Rama separada | CERRADO |

Backlog S21

| ID | Descripcion | CVSS | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBT-036 | IBAN proxy en audit log | — | Media |
| DEBT-037 | Regex PAN Maestro 19d | 2.1 | Baja |