EXPERIS | ManpowerGroup

Actas de Reunión — Sprint 22

BankPortal — Banco Meridian

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | 02/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

Sprint Planning — 2026-04-02 — G-1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Asistentes | Angel (PO/TL) + SOFIA Scrum Master Agent v2.6 |
| Duración | 2 horas (simuladas) |
| Resultado | Sprint Goal aprobado (G-1) |
| Capacidad acordada | 24 SP — 19 feature + 5 deuda técnica |
| Issues Jira creados | SCRUM-114..121 (8 issues, sprint 199) |
| Confluence planning | page 7307265 |

Decisiones técnicas: TAE fija 6.50% en STG per ADR-035. Cálculo método francés BigDecimal HALF_EVEN per ADR-034. OTP reutilizado de FEAT-019.

Revisión UX / Design — 2026-04-02 — HITL-PO-TL

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Asistentes | Angel (PO + TL) + SOFIA UX Designer Agent v2.0 |
| Resultado | HITL-PO-TL APROBADO |
| Entregables revisados | UX-FEAT-020-sprint22.md + PROTO-FEAT-020-sprint22.html (61KB) |
| Pantallas aprobadas | 11 pantallas: lista préstamos, detalle, simulador, stepper solicitud (3 pasos), amortización, estado |
| Flujos aprobados | 3: consulta, simulación, solicitud digital con OTP |

Revisión Arquitectura — 2026-04-02 — G-3

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Asistentes | Angel (TL) + SOFIA Architect Agent |
| Resultado | G-3 APROBADO |
| HLD publicado | Confluence page 7405570 |
| Flyway | V24 definida: loans + loan_applications + loan_audit_log |
| ADRs | ADR-034 (BigDecimal) + ADR-035 (Mock scoring) |
| Incidencia | Step 3b ejecutado retroactivamente (LA-022-07 registrada) |

Code Review + Security — 2026-04-02 — G-5

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Asistentes | Angel (TL) + SOFIA Code Reviewer + Security Agent |
| Code Review | APPROVED — 0 bloqueantes, 2 menores corregidos (RV-F020-01, RV-F020-02) |
| Security | GREEN — 0 CVE críticos/altos, 1 SAST bajo (DEBT-037 en scope) |

QA Review — 2026-04-02 — G-6

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Asistentes | Angel (QA Lead + PO) + SOFIA QA Agent |
| Resultado | G-6 APROBADO |
| Veredicto | 51/51 PASS. LISTO PARA RELEASE SIN CONDICIONES. Repositorio: JPA-REAL. |

Dashboard — Incidencias identificadas y resueltas

| Incidencia | LA | Resolución |
| --- | --- | --- |
| gate_pending string → GP.step=undefined en HTML | LA-022-06 | Normalizar a objeto con GATE_ROLES map + parseArg() soporta = y espacio |
| GP.jira_issue=null sin fallback — 4 puntos HTML | LA-022-06 (ext) | GP.jira_issue¦¦GP.step en todas las plantillas |
| Step 3b omitido post G-3 | LA-022-07 | Ejecutado retroactivamente. Confluence 7405570 verificada. validate-fa-index PASS |
| Doc Agent generó .md en lugar de .docx/.xlsx | LA-022-08 | Reemplazado por binarios reales con docx + ExcelJS |