EXPERIS | ManpowerGroup

Plan de Proyecto — v1.22

Sprint 22 | FEAT-020 | Gestión de Préstamos Personales

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | 02/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Alcance y objetivo

Feature: FEAT-020 — Gestión de Préstamos Personales. Capacidad: 24 SP. Release objetivo: v1.22.0.

Stack: Java 21 / Spring Boot 3.3.4 (backend) + Angular 17 (frontend) + PostgreSQL 16 + Redis 7.

Cumplimiento: Ley 16/2011 + Directiva 2008/48/CE + PSD2 SCA + GDPR Art.6.1.b + PCI-DSS Req.8.

2. Plan de ejecución — Pipeline SOFIA v2.6

| Step | Agente | Gate | Criterio de salida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | G-1 (PO) | Sprint Goal + Jira iniciado + Confluence | Completado |
| 2+2b+2c | Analyst + FA + UX | G-2 + HITL-PO-TL | SRS + FA-index validate PASS + UX aprobado | Completado |
| 3+3b | Architect + Doc | G-3 (TL) | HLD Confluence + LLD + ADR + validate-fa 3b | Completado |
| 4+4b | Developer + Guardrail | G-4 (TL) | BUILD SUCCESS + Guardrail 9/9 OK + tests | Completado |
| 5+5b | CR + Security | G-5 (TL) | CR APPROVED 0 bloqueantes + Security GREEN | Completado |
| 6 | QA Tester | G-6 (QA+PO) | QA PASS ≥ 95% + 0 FAIL + JPA-REAL | Completado |
| 7 | DevOps | G-7 (RM) | Release Notes + Runbook + smoke-test | Completado |
| 3b | Doc Agent + FA-Agent | — | HLD Confluence verificado + validate-fa-index gate 3b [RETROACTIVO LA-022-07] | Completado |
| 8+8b | Doc Agent + FA | G-8 (PM) | 17 DOCX + 3 XLSX reales (LA-022-08) + FA docx 70KB + validate 8b | En curso |
| 9 | Workflow Manager | G-9 | Jira Finalizada + Confluence + LESSONS_LEARNED | Pendiente |

3. Recursos y agentes SOFIA v2.6

| Agente | Versión | Steps |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | v2.0 | 1 |
| Requirements Analyst | v2.0 | 2 |
| FA-Agent | v2.3 | 2b, 8b |
| UX/UI Designer | v2.0 | 2c |
| Architect | v2.0 | 3, 3b |
| Developer (Java + Angular) | v2.1 | 4, 4b |
| Code Reviewer | v2.1 | 5 |
| Security Agent | v2.0 | 5b |
| QA Tester | v2.0 | 6 |
| DevOps Agent | v2.0 | 7 |
| Documentation Agent | v2.0 | 8 |
| Workflow Manager | v1.10 | 9 |

4. Riesgos identificados

| ID | Descripción | Prob | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-022-01 | CoreBanking no disponible STG | Alta | Media | Mock determinista ADR-035 |
| RSK-022-02 | DEBT-022 @AuthenticationPrincipal legacy | Baja | Alta | Whitelist guardrail GR-006 |
| DEBT-037 | Regex PAN Maestro 19d CVSS 2.1 | Media | Baja | SCRUM-121 en scope S22 |

5. Definition of Done (DoD)

BUILD SUCCESS (mvn compile) · Guardrail G-4b 9/9 OK · Code Review 0 bloqueantes · Security GREEN (0 CVE críticos/altos) · QA PASS 100% · 17 DOCX + 3 XLSX reales (LA-021-03) · Jira issues en Finalizada · Confluence actualizado · Dashboard sin null/undefined