# Risk Register — BankPortal v1.3.0

Sprint 3 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.3.0 |
| Fecha | 2026-02-13 |

## Riesgos sprint 3

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-003-01 | RNF-002-01 | GeoIP en prod necesita MaxMind DB actualizada | Media | Media | 2 | Variable entorno GEOIP_DB_PATH + fallback pais desconocido | Cerrado |
| R-003-02 | OPS-002 | Limite sesiones puede bloquear usuarios multi-tab | Baja | Media | 2 | Sesiones por user-agent agrupadas — no por tab | Cerrado |
| R-003-03 | RNF-002-02 | ua-parser-java version 1.5 sin soporte Chrome 120+ | Media | Alta | 3 | Actualizar a 1.6.1 — DEBT-003 Sprint 4 | Abierto |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 1 |