# Meeting Minutes — Sprint 4 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 4 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-003 |
| Periodo | 2026-02-17 -> 2026-02-27 |

## Sprint Planning — 2026-02-17

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-003: gestionar el ciclo de vida de dispositivos de confianza con fingerprint preciso, expiración automatica 90 dias...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 1 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-003 — ua-parser-java 1.6.1

## Sprint Review — 2026-02-27

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.4.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0401: Registrar dispositivo de confianza con OTP

- US-0402: Listar y gestionar dispositivos de confianza

- US-0403: Revocar dispositivo individual o todos

- US-0404: Expiracion automatica 90 dias — job nocturno

## Sprint Retrospective — 2026-02-27

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- SHA-256 fingerprint: 0 colisiones en 1000 registros de prueba

- Job expiracion: 100% dispositivos expirados detectados en prueba nocturna simulada

Que mejorar:

- TOTP_TEST_SECRET olvidado en CI — checklist de variables de entorno pre-sprint

- OTP expirado no validado hasta CR — anadir a checklist de diseno

Actions:

- DEBT-004 — TOTP_TEST_SECRET en CI environment (Sprint 5)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 5: R-004-01, R-004-02, R-004-03