# Risk Register — BankPortal v1.5.0

Sprint 5 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.5.0 |
| Fecha | 2026-03-13 |

## Riesgos sprint 5

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-005-01 | RNF-005-01 | Proveedor SMTP no disponible — envios perdidos | Alta | Alta | 3 | Cola persistente en BD + retry 3x backoff 1/5/30min | Cerrado |
| R-005-02 | ENV-002 | Credenciales SMTP en application.yml en claro | Media | Alta | 3 | Secrets en env var — SMTP_USER + SMTP_PASS | Cerrado |
| R-005-03 | RNF-005-02 | Thymeleaf cache no activado en prod | Baja | Media | 2 | spring.thymeleaf.cache=true via profile prod | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 2 |