# Sprint 6 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 6 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-005 — Auditoria exportable y rate limiting email |
| Periodo | 2026-03-17 -> 2026-03-27 |
| Release | v1.6.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-03-27 |
| SP entregados | 22/22 |
| SP acumulados | 158 |

## Sprint Goal

Completar auditoria de acceso exportable (CSV/PDF) con filtros avanzados, rate limiting de emails y mejoras de rendimiento en consultas de sesiones.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-005 | Tech Debt | Rate limiting email max 5/hora por usuario | 2 | Saldada | ✅ |
| US-0601 | Feature | Auditoria de acceso — log completo por usuario | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0602 | Feature | Exportacion CSV y PDF del log de auditoria | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0603 | Feature | Filtros: fecha, tipo evento, dispositivo, IP | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0604 | Feature | Paginacion server-side + indices BD optimizados | 4 | Entregada | ✅ |
| TASK-061 | Infra | Flyway V6 — audit_logs tabla + indices | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 22 |
| SP entregados | 22 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +28 (~177 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 158 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-005 — Rate limiting email 5/hora

Generada (sprint futuro):

- DEBT-006 — Archivado automatico audit_logs > 12 meses (Sprint 7)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Export asincrono: UX mucho mejor que timeout — PO muy satisfecho

- Indices Flyway: queries de 8s -> 40ms

Que mejorar:

- 22 SP en lugar de 24 por festivo — planificar capacidad con calendario laboral

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-03-27 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-03-27 |
| QA Lead | Aprobado — 28/28 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-03-27 |