# Meeting Minutes — Sprint 7 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 7 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-006 |
| Periodo | 2026-03-31 -> 2026-04-10 |

## Sprint Planning — 2026-03-31

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-006: sistema de autenticacion contextual con risk scoring en tiempo real — analisis IP/comportamiento, reto adicion...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 3 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-006 — Archivado audit_logs automatico

## Sprint Review — 2026-04-10

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.7.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0701: Motor risk scoring — IP, hora, dispositivo, velocidad

- US-0702: Reto adicional en login con score alto (> 70)

- US-0703: Bloqueo temporal cuenta (15min) tras 3 retos fallidos

- US-0704: Dashboard admin — usuarios bloqueados y eventos risk

## Sprint Retrospective — 2026-04-10

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- 0 falsos positivos en 500 logins de prueba con umbral 70

- IP whitelist: PO entendio el valor inmediatamente — feature usada desde dia 1

Que mejorar:

- IP spoofing en X-Forwarded-For no estaba en threat model inicial — revisar STRIDE en planning

Actions:

- DEBT-007 — Risk scoring ML model v2 reemplazar heuristicas (Sprint 9+)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 8: R-007-01, R-007-02, R-007-03