# CMMI Level 3 — Evidencias de Proceso Sprint 8

PP · PMC · RSKM · VER | BankPortal · FEAT-004

| Sprint | 8 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-004 |
| Nivel CMMI | Level 3 |
| Fecha | 2026-04-24 |

## Matriz de evidencias CMMI Level 3

| Practica SP | Descripcion | Evidencia generada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PP SP 1.2 | Estimaciones | 7 items 24 SP — Planning Poker 2 rondas | ✅ |
| PP SP 2.1 | Plan proyecto | sprint-8-planning.md — async SSE design doc incluido | ✅ |
| PMC SP 1.1 | Monitorizar | 24/24 SP — 0 desviacion | ✅ |
| PMC SP 1.2 | Compromisos | 5 gates — todos aprobados incluyendo security gate | ✅ |
| RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos Alta/Alta — todos cerrados | ✅ |
| RSKM SP 3.1 | Implementar mitigacion | Async Tomcat + JWT auth + Registry callbacks | ✅ |
| VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-004-sprint8.md — 22 artefactos | ✅ |
| VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-004-sprint8.md — 22/22 PASS. 0 defectos | ✅ |

8/8 practicas CMMI Level 3 cubiertas con evidencia documentada.

## Areas de proceso CMMI Level 3 cubiertas

| Area de Proceso | Practicas Especificas Cubiertas | Estado |
| --- | --- | --- |
| PP — Project Planning | SP 1.2 Estimaciones · SP 2.1 Plan · SP 2.7 Stakeholders | ✅ CONFORME |
| PMC — Project Monitoring | SP 1.1 Monitorizar · SP 1.2 Compromisos · SP 1.6 Correctivas | ✅ CONFORME |
| RSKM — Risk Management | SP 1.1 Identificar · SP 2.1 Mitigar · SP 3.1 Implementar | ✅ CONFORME |
| VER — Verification | SP 2.1 Revisiones · SP 3.1 Verificar productos | ✅ CONFORME |
| CM — Configuration Mgmt | SP 1.1 Identificar CI · SP 1.2 Sistema CM | ✅ CONFORME |
| PPQA — Process Quality | SP 1.1 Evaluar proceso · SP 1.2 Evaluar trabajo | ✅ CONFORME |