# Meeting Minutes — Sprint 8 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 8 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-004 |
| Periodo | 2026-04-14 -> 2026-04-24 |

## Sprint Planning — 2026-04-14

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-004: infraestructura SSE para notificaciones en tiempo real en el backend — endpoint /stream, autenticacion JWT, ma...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 3 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: ninguna en este sprint

## Sprint Review — 2026-04-24

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.8.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0801: Endpoint SSE /stream con autenticacion JWT

- US-0802: SseEmitterRegistry — manejo ciclo vida conexiones

- US-0803: Publisher de eventos de seguridad por userId

- US-0804: Reconexion automatica client-side con backoff

## Sprint Retrospective — 2026-04-24

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- 0 memory leaks en prueba de 200 conexiones durante 30 minutos

- Heartbeat: 0 conexiones caidas sin razon en prueba STG de 2h

Que mejorar:

- JWT en query param es aceptable pero suboptimo — documentar limitacion en ADR-012

Actions:

- DEBT-008 — SSE cluster multi-instancia con Redis pub/sub (Sprint 10+)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 9: R-008-01, R-008-02, R-008-03