# Project Plan — BankPortal v1.9.0

Actualizacion Sprint 9 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 0,9 — actualizado sprint 9 |
| Fecha | 2026-05-08 |
| Release actual | v1.9.0 |
| SP total entregados | 229 |
| Velocidad media | 25.4 SP/sprint (9 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | v1.9.0 | 23 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | v1.8.0 | 24 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | v1.7.0 | 24 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | v1.6.0 | 22 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | v1.5.0 | 24 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | v1.4.0 | 24 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-009 — Paginacion cursor-based para movements > 10k (Sprint 11)

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 23 SP | 23 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |