# Sprint 9 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 9 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-007 — Cuentas y movimientos bancarios |
| Periodo | 2026-04-28 -> 2026-05-08 |
| Release | v1.9.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-05-08 |
| SP entregados | 23/23 |
| SP acumulados | 229 |

## Sprint Goal

FEAT-007: modulo de cuentas bancarias y movimientos — consulta de saldo, historial de transacciones paginado con filtros, detalle de movimiento y exportacion CSV.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-0901 | Feature | Listado de cuentas del usuario con saldo | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0902 | Feature | Historial movimientos paginado — filtro fecha/tipo/importe | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0903 | Feature | Detalle de movimiento con referencia y metadatos | 3 | Entregada | ✅ |
| US-0904 | Feature | Exportacion CSV de movimientos con filtros | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0905 | Feature | Saldo disponible vs saldo real (pendientes) | 4 | Entregada | ✅ |
| TASK-091 | Infra | Flyway V9 — accounts + movements (mock data 100 filas) | 2 | Entregada | ✅ |
| TASK-092 | Infra | Testcontainers PostgreSQL en suite de integracion | 1 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 23 |
| SP entregados | 23 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +28 (~255 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 229 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

Generada (sprint futuro):

- DEBT-009 — Paginacion cursor-based para movements > 10k (Sprint 11)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- IDOR detectado en CR — proceso de revision maduro

- Testcontainers: 0 flakiness en CI desde integracion

Que mejorar:

- Sprint cerrado con 23 SP en lugar de 24 — TASK-092 sobreestimada. Calibrar mejor tasks de infra

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-05-08 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-05-08 |
| QA Lead | Aprobado — 28/28 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-05-08 |