EXPERIS | ManpowerGroup

Actas — Sprint 25

FEAT-023 Mi Dinero

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Planning — 16/04/2026 10:38

Participantes: Product Owner (Ángel), Tech Lead, Scrum Master, Team Backend, Team Frontend, QA Lead.

- Sprint Goal aprobado por PO

- Capacidad 24 SP confirmada (3 sprints consecutivos mismo pace)

- Backlog: 7 US FEAT-023 + DEBT-047 + tasks soporte

- 10 issues Jira creados SCRUM-153..162

- Gate G-1 aprobado 10:40

2. Refinement SRS — 11:16

- SRS revisado 7 US + 22 RN + 7 RNF-delta + RTM completa

- Gate G-2 aprobado por PO (persistencia retroactiva LA-025-01)

3. Review UX/UI — 17:27

- PROTO-FEAT-023-sprint25.html v1.2 (94KB · 11 pantallas · 22 anotaciones)

- Shell navy #1e3a5f real, coherente con producción

- Gate HITL PO+TL aprobado conjuntamente

4. Code Review — 17:44

- APPROVED con 2 minors corregidos pre-gate (RV-M01, RV-M02)

- 2 sugerencias aplicadas (RV-S01, RV-S02)

- Gate G-5 aprobado por Tech Lead

5. QA Review — 18:45

- 64/64 PASS · DEBT-047 cerrado

- 13 TCs fidelidad prototipo (LA-023-02) pasaron tras ciclo 4-bugfix

- Gate G-6 aprobado qa-lead + product-owner

6. Release Review — 19:10

- DevOps 18 stages ALL PASS · smoke 20/20 · E2E 2/2

- Tag v1.25.0 creado local

- Gate G-7 aprobado Release Manager

7. Verificación visual PO — 20:31

Revisión pantalla-a-pantalla STG vs PROTO-FEAT-023-sprint25.html. Detectados 36 bugs fidelidad. 15 críticos+mayores resueltos en ciclo 4-bugfix pre-cierre. 21 menores diferidos a S26. Bug raíz identificado (Math.abs + ngModel). 3 LAs generadas y promovidas a SOFIA-CORE.

8. Retrospectiva — pendiente S25 closure

- Positivo: 0 defectos producción · CR 0 blocker · Gates 1..7 en 1 día

- A mejorar: fidelidad visual desde G-4 (checklist BLOQUEANTE)

- Acciones: integrar LA-CORE-055/056/057 al pipeline SOFIA