EXPERIS | ManpowerGroup

QA Report

FEAT-023 Mi Dinero — PFM

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Resumen ejecutivo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Test cases planificados | 64 |
| Ejecutados | 64 |
| PASS | 64 (100%) |
| FAIL / BLOCKED | 0 / 0 |
| Cobertura backend | 89% |
| Defectos críticos abiertos | 0 |
| Gate G-6 | APPROVED (qa-lead + product-owner) |

2. Desglose por tipo

| Tipo | Nº TCs | Resultado |
| --- | --- | --- |
| US (funcionales) | 7 | 7/7 PASS (TC-F023-001..054 agrupados por US) |
| RN (reglas negocio) | 22 | 22/22 PASS |
| IT (integración @SpringBootTest) | 6 | 6/6 PASS |
| E2E (Playwright) | 2 | 2/2 PASS |
| Seguridad | 6 | 6/6 PASS (rate-limit, audit, OTP, CSRF, CORS, authz) |
| Accesibilidad (WCAG AA) | 4 | 4/4 PASS |
| Fidelidad prototipo (LA-023-02) | 13 | 13/13 PASS tras ciclo 4-bugfix |
| DEBT-047 | 1 | CERRADO — top-merchants unifica bill_payments + transactions CARGO |

3. Anexo — Episodio BUG-PO (verificación visual post-G-6)

Durante la revisión visual STG vs prototipo realizada por el PO, se detectaron 36 bugs de fidelidad antes del cierre del sprint:

| Severidad | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Críticos | 9 | 9/9 resueltos en ciclo 4-bugfix |
| Mayores | 14 | 6/14 resueltos · 8 diferidos a S26 |
| Menores | 13 | 0/13 diferidos a S26 |
| Total | 36 | 15 resueltos · 21 diferidos |

Bugs verificados por PO (2026-04-16T20:31:48Z): BUG-PO-001, BUG-PO-002, BUG-PO-003, BUG-PO-004, BUG-PO-005, BUG-PO-006, BUG-PO-007, BUG-PO-008, BUG-PO-009, BUG-PO-010, BUG-PO-011, BUG-PO-016, BUG-PO-019, BUG-PO-020, BUG-PO-021

Bug raíz: Math.abs() ausente en mapeo frontend de amount (CARGO llega negativo) + select filter sin [(ngModel)] con FormsModule

Pantallas validadas OK: overview · presupuestos · analisis · distribucion · nuevo-presupuesto

4. Lessons Learned generadas

- LA-025-06 → LA-CORE-055 sign-contract-backend (GR-API-001)

- LA-025-07 → LA-CORE-056 prototype-fidelity-visual-review

- LA-025-08 → LA-CORE-057 select-twoway-binding-reset (GR-ANGULAR-001)