EXPERIS | ManpowerGroup

Risk Register

Sprint 25 FEAT-023

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Riesgos identificados en S25

| ID | Descripción | Prob | Imp | Score | Estado | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-025-01 | Fidelidad visual vs prototipo | Alta | Alto | HIGH | MATERIALIZADO → contenido BUG-PO | Checklist fidelidad BLOQUEANTE G-4 (LA-CORE-056) |
| RSK-025-02 | Drift contrato signo CARGO backend-frontend | Media | Alto | HIGH | MATERIALIZADO → 10 bugs | Math.abs() en frontend + GR-API-001 + docs LLD |
| RSK-025-03 | Select sin 2-way binding en reset | Media | Medio | MED | MATERIALIZADO → 2 bugs | ngModel + FormsModule + GR-ANGULAR-001 |
| RSK-025-04 | 21 BUG-PO menores diferidos | Baja | Bajo | LOW | ABIERTO · S26 | Backlog grooming priorizado |
| RSK-025-05 | Flyway V28 sin rollback automático | Baja | Alto | MED | MITIGADO | Script V28_rollback.sql disponible |
| RSK-025-06 | Redis single-instance rate-limit | Baja | Alto | MED | ABIERTO | Roadmap cluster Sentinel S27 |

2. Aprendizajes para el portfolio

- LA-CORE-053 schema-drift-sql-native (GR-SQL-001)

- LA-CORE-054 instant-timestamptz-binding (GR-JDBC-001)

- LA-CORE-055 sign-contract-backend (GR-API-001)

- LA-CORE-056 prototype-fidelity-visual-review (G-4 BLOQUEANTE)

- LA-CORE-057 select-twoway-binding-reset (GR-ANGULAR-001)