EXPERIS | ManpowerGroup

Release Notes

v1.25.0 — FEAT-023 Mi Dinero

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

Versión v1.25.0 — 16/04/2026

Feature principal: FEAT-023 Mi Dinero — gestor de finanzas personales (PFM).

Highlights

- Categorización automática de movimientos (14 categorías, 72 reglas seed)

- Presupuestos mensuales configurables con alertas push

- Análisis mensual comparativo vs mes anterior

- Widget "¿Cómo voy este mes?" integrado en dashboard

- Distribución de gasto + top-10 comercios unificados (DEBT-047 cerrado)

Endpoints nuevos (contrato real verificado en código)

| Método | Ruta |
| --- | --- |
| GET | /api/v1/pfm/overview |
| GET | /api/v1/pfm/budgets |
| POST | /api/v1/pfm/budgets |
| DELETE | /api/v1/pfm/budgets/{id} |
| GET | /api/v1/pfm/analysis |
| GET | /api/v1/pfm/distribution |
| PUT | /api/v1/pfm/movimientos/{txId}/category |
| GET | /api/v1/pfm/widget |

Nota: la ruta de recategorización usa /movimientos/ en español (no /movements/) — inconsistencia lingüística documentada, no se cambia por compatibilidad del sprint.

Cambios en base de datos

- Flyway V28__pfm.sql — 4 tablas nuevas (pfm_category_rules, pfm_user_rules, pfm_budgets, pfm_budget_alerts)

- Seed: 72 reglas de categorización por keyword/IBAN

- SpendingCategory extendido de 5 a 14 categorías (no-breaking FEAT-010)

Configuración

- bank.pfm.budgets.max-active = 10 (máximo presupuestos activos por usuario)

- bank.pfm.budgets.alert-threshold.min = 50 / max = 95

- Rate limit: 20 req/min/usuario en /api/v1/pfm/**

Deuda técnica cerrada

- DEBT-047 — top-merchants unifica bill_payments + transactions CARGO (ADR-039)

Métricas de calidad

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tests | 64/64 PASS |
| Cobertura | 89% |
| CVE críticas/altas | 0/0 |
| Code Review | APPROVED 0 blocker |
| Smoke v1.25.0 | 20/20 |
| E2E | 2/2 PASS |

Incidencias post-release (transparencia)

Durante la revisión visual del PO se detectaron 36 bugs de fidelidad con el prototipo aprobado. 15 se resolvieron en un ciclo 4-bugfix antes del cierre; 21 menores se difieren a S26. Bug raíz: Math.abs() ausente en mapeo frontend de cargos negativos + select filter sin [(ngModel)]. Documentado en LA-025-06/07/08 y promocionado a LA-CORE-055/056/057.