EXPERIS | ManpowerGroup

Resumen de Calidad · Sprint 21

FEAT-019 · Métricas y Semáforos de Calidad

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Semáforos de calidad

| Dimensión | Semáforo | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Tests unitarios | 🟢 VERDE | 20/20 PASS — Cobertura ≥ 88% |
| Tests funcionales (Gherkin) | 🟢 VERDE | 27 TCs: 24 PASS, 0 FAIL, 3 BLOCKED/DEBT |
| Integration tests (BD real) | 🟢 VERDE | 9/9 PASS — SpringContextIT + V22 schema |
| Seguridad | 🟡 AMARILLO | 0 CVE críticos — 2 hallazgos SAST DEBT target S21 |
| Accesibilidad WCAG 2.1 | 🟢 VERDE | 5/5 PASS |
| Code Review | 🟢 VERDE | APROBADO — 3 fixes aplicados (1 MAYOR + 2 MENOR) |
| Deuda técnica crítica | 🟡 AMARILLO | DEBT-040 CVSS 5.3 + DEBT-041 CVSS 4.8 target S21 |
| Compliance GDPR | 🟢 VERDE | Arts. 7/12/15/16/17/20 — condición OTP (DEBT-041) |

2. Métricas de calidad Sprint 21 vs Sprint 20

| Métrica | Sprint 19 | Sprint 20 | Sprint 21 | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP completados | 24/24 | 24/24 | 24/24 | → Estable |
| Cobertura tests | 87% | 88% | ≥88% | ↑ Mejora |
| Defectos críticos | 0 | 0 | 0 | → Estable |
| NCs abiertas al cierre | 0 | 0 | 0 | → Estable |
| CVE críticos | 0 | 0 | 0 | → Estable |
| Gherkin coverage | — | 100% | 100% | → Estable |
| Integration tests | Pass | Pass | 9/9 Pass | ↑ Mejora (+3 V22) |
| DEBTs CVSS≥4 activos | 0 | 0 (resueltos) | 2 (S21) | ↓ Pendiente |

3. Test cases — distribución por nivel

| Nivel | TCs | PASS | FAIL | BLOCKED | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarios (Developer) | 20 | 20 | 0 | 0 | ≥88% |
| Funcional / Gherkin | 27 | 24 | 0 | 3 | 100% scenarios |
| Seguridad | 8 | 6 | 0 | 2 | — |
| WCAG 2.1 AA | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Integration (BD real) | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 69 | 65 | 0 | 4 | — |

4. Hallazgos del sprint y estado

| ID | Tipo | Severidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-F019-01 | Code Review | 🟠 MAYOR | @PreAuthorize ADMIN en AdminGdprController | ✅ RESUELTO |
| RV-F019-02 | Code Review | 🟡 Menor | SpringContextIT sin TCs para tablas V22 | ✅ RESUELTO |
| RV-F019-03 | Code Review | 🟡 Menor | environment.ts desincronizado con prod | ✅ RESUELTO |
| SEC-F019-01 | Security | 🟡 Medio (5.3) | Race condition DataExportService | ⚠️ DEBT-040 S21 |
| SEC-F019-02 | Security | 🟡 Medio (4.8) | OTP 2FA no validado requestDeletion | ⚠️ DEBT-041 S21 |
| SEC-F019-03 | Security | 🔵 Bajo (2.1) | Deletion token sin TTL 24h | ⚠️ DEBT-042 S22 |

5. Lección aprendida — Documentación

LA-021-03 (nueva): El Documentation Agent DEBE generar siempre los 12 documentos estándar por sprint. Los 7 documentos adicionales (CMMI-Evidence, Meeting-Minutes, Project-Plan, Quality-Summary, Risk-Register, Traceability, planning-doc) son BLOQUEANTES para Gate G-8 desde Sprint 22. Se actualizará el SKILL.md del Documentation Agent y la checklist de G-8.

Generado por SOFIA v2.3 — Documentation Agent — Sprint 21 — 31/03/2026