EXPERIS | ManpowerGroup

Matriz de Trazabilidad · FEAT-019

Sprint 21 · RTM RF → US → Módulo → Test → Regulación

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Matriz de trazabilidad completa

| RF | Jira | Módulo Backend | Módulo Frontend | Test Cases QA | Regulación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-019-01 | SCRUM-106 | ProfileController | features/profile | TC-F019-01/02 | GDPR Art.16 | ✅ |
| RF-019-02 | SCRUM-106 | ProfileService | profile-edit.component | TC-F019-03..07 | GDPR Art.16, PSD2 | ✅ |
| RF-019-03 | SCRUM-107 | SessionController (FEAT-002) | sessions-list.component | TC-F019-08..11 | PSD2-SCA, PCI-DSS Req.8 | ✅ |
| RF-019-04 | SCRUM-108 | PrivacyController + ConsentMgmtSvc | consent-manager.component | TC-F019-12..16 | GDPR Art.7, Art.13 | ✅ |
| RF-019-05 | SCRUM-109 | DataExportService | data-export.component | TC-F019-17..20 | GDPR Art.15, Art.20 | ✅ |
| RF-019-06 | SCRUM-110 | DeletionRequestService | deletion-request.component | TC-F019-21..24 | GDPR Art.17 | ⚠️ DEBT-041 |
| RF-019-07 | SCRUM-111 | GdprRequestService + AdminGdprController | (admin panel) | TC-F019-25..27 | GDPR Art.12 | ✅ |
| DEBT-036 | SCRUM-112 | ExportAuditService | — | Unitario actualizado | GDPR trazabilidad | ✅ |
| SCRUM-113 | SCRUM-113 | PdfDocumentGenerator | — | IT extracto 100+ regs. | — | ✅ |

2. Trazabilidad Reglas de Negocio → Test Cases

| RN | Descripción breve | Test que la verifica | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-F019-09/10 | SECURITY no toggleable → HTTP 422 | ConsentMgmtSvcTest.updateConsent_security_throws422 | ✅ |
| RN-F019-10 | INSERT inmutable con valor anterior | ConsentMgmtSvcTest.updateConsent_marketing_insertsHistory | ✅ |
| RN-F019-12 | Solo 1 export activo por usuario → HTTP 409 | DataExportSvcTest.requestExport_activeExists_throws409 | ✅ |
| RN-F019-17 | OTP 2FA obligatorio en supresión | TC-F019-21 — BLOCKED (DEBT-041) | ⚠️ |
| RN-F019-18 | Token de supresión TTL 24h | TC-F019-24 — BLOCKED (DEBT-042) | ⚠️ |
| RN-F019-22 | Solo ADMIN accede a panel GDPR | TC-F019-26 — @PreAuthorize | ✅ |
| RN-F019-25 | ADR-032 soft delete 2 fases | DeletionReqSvcTest.initiateDeletion + confirmDeletion | ✅ |
| RN-F019-28 | SLA job alerta < 5 días | GdprReqSvcTest.checkSlaAlerts_marksAlertSent | ✅ |

3. Trazabilidad Gherkin → Test Case → Resultado

| Scenario (Gherkin) | TC QA | Nivel | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Consulta de perfil exitosa | TC-F019-01 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Consulta con KYC pendiente | TC-F019-02 | Funcional Edge Case | ✅ PASS |
| Actualización de nombre exitosa | TC-F019-03 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Cambio de teléfono dispara OTP | TC-F019-04 | Funcional Error Path | ✅ PASS |
| Intento de modificar email | TC-F019-05 | Funcional Error Path | ✅ PASS |
| Sesiones activas con IP enmascarada | TC-F019-08 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Cierre remoto de sesión | TC-F019-09 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Desactivar consentimiento Marketing | TC-F019-12 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| SECURITY no desactivable → 422 | TC-F019-13 | Funcional Error Path | ✅ PASS |
| Data export primera vez → 202 | TC-F019-17 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Doble export → 409 Conflict | TC-F019-18 | Funcional Error Path | ✅ PASS |
| Supresión con 2FA (OTP) | TC-F019-21 | Funcional Happy Path | ⚠️ BLOCKED (DEBT-041) |
| Confirmación desde email | TC-F019-22 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Token ya usado → 410 | TC-F019-23 | Funcional Error Path | ✅ PASS |
| Panel admin con rol ADMIN | TC-F019-25 | Funcional Happy Path | ✅ PASS |
| Acceso no autorizado → 403 | TC-F019-26 | Funcional Error Path | ✅ PASS |

4. Trazabilidad GDPR → Implementación

| Regulación | Artículo | Implementación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| GDPR | Art.7 | ConsentHistory append-only + ConsentType.isToggleable() | ✅ |
| GDPR | Art.12§3 | GdprRequest.slaDeadline = created_at + 30d + checkSlaAlerts() | ✅ |
| GDPR | Art.15/20 | DataExportService + @Async gdprExportExecutor (ADR-033) | ✅ |
| GDPR | Art.16 | ProfileService.updateProfile() con KYC check + OTP teléfono | ✅ |
| GDPR | Art.17 | DeletionRequestService 2 fases — OTP pendiente (DEBT-041) | ⚠️ |
| GDPR | Art.5(2) | Audit log en AdminGdprController (accountability) | ✅ |
| PSD2-SCA | SCA | 2FA obligatorio en supresión — OTP existente (FEAT-001) | ⚠️ DEBT-041 |

Generado por SOFIA v2.3 — Documentation Agent — Sprint 21 — 31/03/2026