EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint 21 — Planning Document

FEAT-019 · Centro de Privacidad y Gestión de Identidad Digital

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Overview

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | 21 |
| Duración | 14 días (estándar Scrumban) |
| Release objetivo | v1.21.0 |
| Feature | FEAT-019 — Centro de Privacidad GDPR |
| Sprint Goal | "Dar al usuario control total sobre su identidad digital" |
| Capacidad | 24 SP |
| Fecha inicio estimada | 31/03/2026 |
| Fecha cierre | 31/03/2026 (sprint express — pipeline completado en 1 día) |

2. Sprint Backlog

| Issue | Título | Tipo | SP | Prioridad | Criterios de aceptación (resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-106 | US-1: Consulta y actualización de perfil | Historia | 4 | Alta | GET/PATCH /profile, KYC check, OTP teléfono, audit_log |
| SCRUM-107 | US-2: Sesiones activas y cierre remoto | Historia | 3 | Alta | GET /sessions, DELETE /sessions/{id}, Redis blacklist, 5 sess. max |
| SCRUM-108 | US-3: Consentimientos GDPR historial | Historia | 4 | Alta | GET/PATCH /consents, consent_history inmutable, SECURITY no toggle |
| SCRUM-109 | US-4: Portabilidad datos JSON firmado | Historia | 3 | Media | POST /data-export 202, async, SHA-256, 1 export activo, notif. push |
| SCRUM-110 | US-5: Derecho al olvido | Historia | 3 | Media | POST /deletion-request OTP, confirmación email TTL 24h, soft delete |
| SCRUM-111 | US-6: Log GDPR admin | Historia | 3 | Media | GET /admin/gdpr-requests paginado, SLA 30d, solo ADMIN |
| SCRUM-112 | DEBT-036: IBAN en audit log | Tarea | 2 | Media | ExportAuditService con IBAN real, iban_masked en BD |
| SCRUM-113 | MB-020-03: PDF paginación | Tarea | 2 | Baja | PdfDocumentGenerator paginación multi-página correcta |

3. Dependencias y riesgos de planificación

| Dependencia | Con | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| OTP 2FA (RF-019-06) | FEAT-001 — OtpService ya implementado | Alto | Integrar directamente — no hay riesgo de disponibilidad |
| Redis blacklist (RF-019-03) | FEAT-002 — TokenService existente | Medio | Reutilización directa |
| NotificationService push (RF-019-05) | FEAT-014 — NotificationService existente | Bajo | Import directo del módulo |
| GDPR compliance review | Banco Meridian Compliance team | Medio | Sprint Review con stakeholders de compliance programada |

4. Definition of Done — Sprint 21

- 100% de User Stories con criterios de aceptación verificados por QA

- 0 defectos críticos abiertos al cierre del sprint

- Cobertura de tests ≥ 80% (umbral SOFIA)

- Pipeline SOFIA Steps 1-9 completados con todos los gates aprobados

- 12 DOCX + 3 XLSX + sprint-data.json generados y persistidos

- Jira issues → Finalizada, Confluence actualizada

- CMMI L3: evidencias PP, PMC, REQM, RSKM, VER, VAL, CM, PPQA, DAR documentadas

- DEBT-040 y DEBT-041 (CVSS ≥ 4.0) incorporados al backlog con target S22

5. Velocidad histórica y proyección

| Sprint | SP | Acumulado | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- |
| S18 | 24 | 425 | → |
| S19 | 24 | 449 | → |
| S20 | 24 | 473 | → |
| S21 | 24 | 497 | → |
| S22 (proyección) | 24 | 521 | → |

Generado por SOFIA v2.3 — Documentation Agent — Sprint 21 — 31/03/2026