# Sprint Report — Sprint 2

BankPortal — Portal Bancario Digital · Banco Meridian

## 1. Metadata

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Período | 2026-03-30 → 2026-04-10 |
| SM | SOFIA SM Agent — Experis |
| Fecha cierre | 2026-04-10 |
| Estado | ✅ CERRADO — Sprint Goal ALCANZADO |
| Versión | v1.1.0 — FEAT-001 COMPLETA |

## 2. Sprint Goal

"Completar FEAT-001 al 100%: desactivación 2FA, auditoría completa PCI-DSS, suite E2E automatizada y deuda técnica crítica resuelta."

Estado: ✅ ALCANZADO — todos los ítems completados al 100%.

## 3. Resultados

| Métrica | Planificado | Real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 24 | 24 | 0 SP |
| US completadas | 3 | 3 | 0 |
| DEBT resueltas | 2 | 2 | 0 |
| Defectos QA | 0 | 0 | — |
| NCs Code Review | 0 | 0 | — |
| Menores CR resueltos | — | 4 | 4 |

## 4. Estado por Item

| ID | Título | SP | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-001 | RateLimiter → Redis distribuido | 4 | tech-debt | ✅ DONE |
| DEBT-002 | JwtService → RSA-256 | 4 | tech-debt | ✅ DONE |
| US-004 | Desactivar 2FA con confirmación | 5 | new-feature | ✅ DONE |
| US-005 | Auditoría completa inmutable | 5 | new-feature | ✅ DONE |
| US-007 | Suite E2E Playwright | 6 | new-feature | ✅ DONE |
| TOTAL | Sprint 2 — 5 ítems | 24 |  | ✅ 24/24 SP |

## 5. Gates HITL Completados

| Gate | Artefacto | Aprobador | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | SPRINT-002-planning.md | Product Owner | ✅ APPROVED |
| Code Review | CR-FEAT-001-sprint2-v1.md | Tech Lead | ✅ APPROVED (1 ciclo) |
| QA Doble Gate | QA-FEAT-001-sprint2.md | QA Lead + PO | ✅ APPROVED |
| Go/No-Go PROD | RELEASE-v1.1.0.md | Release Manager | ✅ APPROVED |

## 6. Riesgos — Sprint 2

| ID | Riesgo | Estado Final |
| --- | --- | --- |
| NEW-R-001 | Redis no disponible en STG | ✅ CERRADO — Redis disponible día 1 |
| NEW-R-002 | Keypair RSA no provisionado | ✅ CERRADO — keypair generado y distribuido |
| NEW-R-003 | E2E Playwright falla en CI | ⚠️ PARCIAL — TOTP_TEST_SECRET pendiente CI |
| R-008 | FEAT-001 no cierra en Sprint 2 | ✅ CERRADO — FEAT-001 100% completada |

## 7. Deuda Técnica Generada

| ID | Descripción | Impacto | Sprint Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBT-003 | Migrar DELETE /deactivate → POST (convención REST) | Bajo | Sprint 3 (si aplica) |

## 8. Métricas Acumuladas FEAT-001

| Sprints totales | 2 |
| --- | --- |
| Story Points totales | 40 / 40 SP |
| Velocidad media | 24 SP/sprint |
| Defectos totales | 0 |
| NCs Code Review | 2 (cerradas Sprint 1) + 0 (Sprint 2) |
| Gates HITL completados | 10 |
| PCI-DSS 4.0 req. 8.4 | ✅ CUMPLE |
| ISO 27001 A.9.4 | ✅ CUMPLE |

SOFIA SM Agent — Experis · 2026-04-10 · FEAT-001 CLOSED

Generado automáticamente por SOFIA Documentation Agent