EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

CMMI Level 3 — Evidence

Sprint 24 · FEAT-022 Bizum P2P

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Evidencias por Área de Proceso

| PA | Área | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PP | Project Planning | G-1 aprobado 2026-04-14 — 24 SP planificados — SCRUM-143..152 | ✓ |
| PMC | Project Monitoring | Sprint Report PMC — 24/24 SP completados — 0 desvíos | ✓ |
| REQM | Requirements Management | SRS + 7 US + RTM completa — validate-fa-index PASS 8/8 | ✓ |
| RSKM | Risk Management | 0 riesgos abiertos — DEBT-045/046 cerrados en sprint | ✓ |
| VER | Verification | Code Review APPROVED 0 blocker — 25/25 TCs PASS | ✓ |
| VAL | Validation | STG stack arrancado — UI validada PO contra prototipo | ✓ |
| CM | Configuration Management | Git tag v1.24.0 — rama feature/FEAT-022-sprint24 | ✓ |
| PPQA | Process Quality Assurance | 0 NCs — security GREEN — 89% cobertura | ✓ |
| DAR | Decision Analysis | ADR-038 CoreBanking Mock, ADR-039 Redis rate-limit | ✓ |

2. Métricas de Proceso

- Velocidad: 24 SP planificados / 24 SP completados = 100%

- Calidad: 0 defectos en producción / 0 CVE críticos

- Proceso: 9 gates ejecutados secuencialmente con HITL explícito

- Trazabilidad: RTM RF→US→Módulo→Test→Regulación completa

- LAs: 8 Lessons Learned generadas · 6 promovidas a SOFIA-CORE v2.6.39