EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

QA Report

FEAT-022 — Bizum P2P

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Resumen Ejecutivo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total TCs | 25 |
| PASS | 25 |
| FAIL | 0 |
| BLOCKED | 0 |
| Cobertura unitaria | 89% |
| CVE Críticos | 0 |
| Defectos producción | 0 |
| US cubiertas | 7/7 |
| RNs verificadas | 11/11 |
| ITs | 8/8 GREEN |

2. Casos de Prueba

| TC | Descripción | US/RN | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-F022-001 | POST /bizum/activate teléfono válido | US-F022-01 | PASS | 201 Created + bizum_activations registro |
| TC-F022-002 | POST /activate teléfono ya activo | US-F022-01 | PASS | 409 ActivationAlreadyExists |
| TC-F022-003 | POST /payments OTP válido dentro límite | US-F022-02 | PASS | 201 Created + status COMPLETED |
| TC-F022-004 | POST /payments OTP inválido | US-F022-02 | PASS | 401 OTP_INVALID |
| TC-F022-005 | POST /payments importe > 500 | US-F022-02 | PASS | 422 LimitExceeded |
| TC-F022-006 | POST /payments diario > 2000 | US-F022-02 | PASS | 422 DailyLimitExceeded |
| TC-F022-007 | POST /requests solicitud válida | US-F022-03 | PASS | 201 Created expires_at +24h |
| TC-F022-008 | PATCH /requests/{id} ACCEPTED + OTP | US-F022-04 | PASS | 200 status ACCEPTED |
| TC-F022-009 | PATCH /requests/{id} REJECTED sin OTP | US-F022-04 | PASS | 200 status REJECTED |
| TC-F022-010 | PATCH /requests/{id} expirada | US-F022-04 | PASS | 409 RequestExpired |
| TC-F022-011 | GET /transactions paginado | US-F022-05 | PASS | 200 page 0 size 20 |
| TC-F022-012 | GET /transactions filtro SENT | US-F022-05 | PASS | 200 solo enviados |
| TC-F022-013 | GET /status activo | US-F022-07 | PASS | 200 active:true phoneMasked |
| TC-F022-014 | GET /status no activado | US-F022-07 | PASS | 200 active:false |
| TC-F022-015 | BizumExpireJob expiración batch | RN-F022-06 | PASS | bulk UPDATE status=EXPIRED |
| TC-F022-016 | Rate limit Redis acumulación diaria | RN-F022-02 | PASS | INCR + EXPIRE 86400s |
| TC-F022-017 | Enmascaramiento teléfono | RN-F022-05 | PASS | +34 *** XXXX en response |
| TC-F022-018 | Consentimiento GDPR activación | RN-F022-11 | PASS | gdpr_consent:true persistido |
| TC-F022-019 | OTP obligatorio en aceptación | RN-F022-08 | PASS | 401 si ACCEPTED sin OTP |
| TC-F022-020 | E2E flujo completo Bizum Playwright | US-F022-02 | PASS | Login→Send→OTP→Success |
| TC-F022-021 | IT BizumFlywayIT | N/A | PASS | 2/2 migraciones V27 correctas |
| TC-F022-022 | IT BizumAdapterIT | N/A | PASS | 2/2 persistencia adapter |
| TC-F022-023 | IT BizumExpireIT | N/A | PASS | 2/2 flush+clear bulk UPDATE |
| TC-F022-024 | IT BizumPrecisionIT | N/A | PASS | 2/2 BigDecimal HALF_EVEN |
| TC-F022-025 | UI fidelidad prototipo 7 pantallas | LA-023-02 | PASS | Validado PO 2026-04-15 |

3. Criterios de Salida (Gate G-6)

- >=90% TCs PASS: 25/25 = 100% ✓

- 0 CVE críticos: 0 ✓

- 11/11 RNs verificadas ✓

- 8/8 ITs GREEN ✓

- UI validada por PO contra prototipo aprobado ✓