EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

Risk Register

Sprint 24 · FEAT-022 Bizum P2P

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Registro de Riesgos

| ID | Riesgo | Descripción | Impacto | Prob. | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-022-01 | Fraude P2P | Alta velocidad de pagos sin fricción | Media | Baja | Rate limiting Redis + OTP obligatorio | MITIGADO |
| RSK-022-02 | Disponibilidad SEPA Instant | CoreBanking externo puede fallar | Alta | Media | Mock en STG + retry policy en producción | ABIERTO |
| RSK-022-03 | Abuso límites diarios | Usuario con múltiples cuentas | Media | Baja | Límite por userId + Redis key por fecha | MITIGADO |
| RSK-022-04 | Expiración masiva solicitudes | Job batch carga alta a medianoche | Baja | Baja | Bulk UPDATE con índice expires_at | MITIGADO |

2. Riesgos Cerrados en Sprint 24

- RSK-022-PREV-01: Redis no configurado correctamente → CERRADO (puerto 6380 + password documentado)

- RSK-022-PREV-02: Healthcheck backend fallando → CERRADO (/actuator/health/** permitAll)

3. Riesgos Abiertos para S25

- RSK-022-02: CoreBanking SEPA Instant real — implementar en sprint de integración producción