EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

Sprint Report — PMC

Sprint 24 · FEAT-022 Bizum P2P

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Métricas del Sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | 24 |
| Feature | FEAT-022 Bizum P2P |
| Versión | v1.24.0 |
| Story Points planificados | 24 SP |
| Story Points completados | 24 SP |
| SP acumulados | 569 SP |
| Tests nuevos sprint | 25 TCs |
| Tests acumulados | 978 tests |
| Cobertura | 89% |
| Defectos producción | 0 |
| CVE críticos | 0 |
| NCs | 0 |

2. User Stories Completadas

- US-F022-01: Activación Bizum — DONE

- US-F022-02: Enviar pago P2P — DONE

- US-F022-03: Solicitar dinero — DONE

- US-F022-04: Aceptar/Rechazar — DONE

- US-F022-05: Historial — DONE

- US-F022-06: Notificaciones push — DONE

- US-F022-07: UI Angular 7 pantallas — DONE

3. Deudas Técnicas Cerradas

- DEBT-045 CLOSED: CoreBankingMockBizumClient SEPA Instant

- DEBT-046 CLOSED: Redis rate-limit key pattern

4. Gates Aprobados

- G-1 PO: FEAT-022 aprobado 2026-04-14

- G-2 PO: SRS + 7 US + RTM

- HITL PO+TL: UX 7 pantallas + prototipo 72KB

- G-3 TL: HLD + LLD + ADR-038/039

- G-4 TL: Developer 72/72 checks

- G-5 TL: CR APPROVED 0 blockers

- G-5b AUTO: 0 CVE críticos

- G-6 QA+PO: 25/25 TCs PASS

- G-7 RM: DevOps 17 stages ALL PASS

5. Lecciones Aprendidas Clave

- LA-024-01/02: Auditar @Value + docker-compose antes de perfil IT (→ LA-CORE-038)

- LA-024-04: Fixtures idempotentes con UUIDs fijos (→ LA-CORE-039)

- LA-024-05: flush()+clear() tras bulk JPQL UPDATE (→ LA-CORE-040)

- LA-024-06/07/08: Fidelidad prototipo — leer antes de codificar (→ LA-CORE-041/042/043)