# Sprint Report — Sprint 3

BankPortal · Banco Meridian · FEAT-002: Sesiones Activas

## 1. Metadata

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Feature | FEAT-002 — Sesiones Activas |
| Período | 2026-04-14 → 2026-04-25 |
| Estado | ✅ CERRADO — Sprint Goal ALCANZADO |
| Versión | v1.2.0 |

## 2. Sprint Goal

"Entregar FEAT-002 completa: sesiones activas con visibilidad, revocación segura con OTP, timeout configurable, control LRU de concurrencia y alertas de login inusual."

Estado: ✅ ALCANZADO — 24/24 SP completados.

## 3. Resultados

| Métrica | Planificado | Real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 24 | 24 | 0 |
| US completadas | 5 | 5 | 0 |
| DEBT resueltas | 1 | 1 | 0 |
| Tests nuevos | — | 48 | — |
| Defectos QA | 0 | 0 | — |

## 4. Estado por Item

| ID | Título | SP | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-101 | Listar sesiones activas del usuario | 5 | new-feature | ✅ DONE |
| US-102 | Revocar sesión individual con confirmación OTP | 4 | new-feature | ✅ DONE |
| US-103 | Timeout de inactividad configurable (15/30/60 min) | 3 | new-feature | ✅ DONE |
| US-104 | Control de sesiones concurrentes LRU (máx. 3) | 5 | new-feature | ✅ DONE |
| US-105 | Notificaciones email por login desde nuevo dispositivo | 4 | new-feature | ✅ DONE |
| DEBT-003 | Migrar DELETE /deactivate → POST (convención REST) | 1 | tech-debt | ✅ DONE |
| ACT-Flyway | Flyway V5 session_tokens + session_metadata | 2 | infra | ✅ DONE |
| TOTAL | 7 ítems | 24 |  | ✅ 24/24 SP |

## 5. Gates HITL

| Gate | Artefacto | Aprobador | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | SPRINT-003-planning.md | Product Owner | ✅ APPROVED |
| Arquitectura LLD | LLD-backend-sessions.md | Tech Lead | ✅ APPROVED |
| Code Review | CR-FEAT-002-sprint3.md | Tech Lead | ✅ APPROVED |
| QA Gate | QA-REPORT-sprint3.md | QA Lead | ✅ APPROVED |
| Go/No-Go STG | RELEASE-v1.2.0.md | Release Manager | ✅ APPROVED |

## 6. Riesgos

| ID | Riesgo | P | I | Exp. | Mitigación | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S3-001 | Redis no disponible — sesiones en memoria | M | M | 🟡 Media | Health check Redis en startup | ✅ CERRADO | v1.2.0 |
| R-S3-002 | LRU eviction fuerza cierre sesión silencioso | M | B | 🟢 Baja | Notificación email al usuario | ✅ CERRADO | v1.2.0 |
| R-S3-003 | Email de alerta llega tarde (SMTP lento) | B | B | 🟢 Baja | Async @EventListener | ✅ CERRADO | v1.2.0 |
| NEW-R-003 | TOTP_TEST_SECRET pendiente CI | M | A | 🟠 Alta | Pendiente DevOps | ⚠️ ABIERTO | Sprint 4 |

## 7. Cumplimiento PCI-DSS 4.0

| req. 8.2.4 | Gestión de sesiones activas con TTL y revocación — ✅ CUMPLE |
| --- | --- |
| req. 8.2.8 | Timeout de inactividad configurable — ✅ CUMPLE |
| req. 10.2.4 | Registro de login y logout en audit_log — ✅ CUMPLE |

SOFIA SM Agent — Experis · 2026-04-25