# Risk Register — BankPortal

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian · FEAT-001 2FA

Fecha: 2026-04-10 · Sprint cierre: 2 · Estado: FEAT-001 CLOSED

## Registro de Riesgos

| ID | Riesgo | P | I | Exposición | Plan | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | JWT HS256 comprometido | B | A | 🟡 Media | DEBT-002 → RSA-256 | ✅ CERRADO | v1.1.0 |
| R-002 | Rate limit in-process multi-nodo | M | M | 🟡 Media | DEBT-001 → Redis | ✅ CERRADO | v1.1.0 |
| R-003 | Cobertura E2E insuficiente | M | A | 🟠 Alta | US-007 Playwright Sprint 2 | ✅ CERRADO | Sprint 2 |
| R-004 | Complejidad TOTP RFC 6238 | B | M | 🟢 Baja | Sprint 1 cubierto | ✅ CERRADO | Sprint 1 |
| R-005 | Migración BD en PROD | B | A | 🟡 Media | Flyway rollback probado | ✅ CERRADO | v1.0.0 |
| R-006 | Performance con rate limiter | B | B | 🟢 Baja | Redis distribuido < 5ms | ✅ CERRADO | DEBT-001 |
| R-007 | Sincronización TOTP cliente | B | M | 🟢 Baja | Ventana tolerancia ±30s | ✅ CERRADO | Sprint 1 |
| R-008 | FEAT-001 no cierra en Sprint 2 | B | A | 🟡 Media | 24 SP = 24 SP scope | ✅ CERRADO | Sprint 2 |
| NEW-R-001 | Redis no disponible en STG | M | M | 🟡 Media | Redis disponible día 1 | ✅ CERRADO | Sprint 2 |
| NEW-R-002 | Keypair RSA no provisionado | B | A | 🟡 Media | Keypair generado día 1 | ✅ CERRADO | Sprint 2 |
| NEW-R-003 | E2E Playwright falla en CI | M | A | 🟠 Alta | TOTP_TEST_SECRET pendiente | ⚠️ ABIERTO | Sprint 3 |

## Leyenda

| P — Probabilidad | B=Baja · M=Media · A=Alta |
| --- | --- |
| I — Impacto | B=Bajo · M=Medio · A=Alto |
| Exposición | 🔴 Crítica · 🟠 Alta · 🟡 Media · 🟢 Baja |

## Resumen

| Riesgos totales | 11 |
| --- | --- |
| Cerrados | 10 |
| Abiertos | 1 — NEW-R-003 (Exposición Alta) |
| Acción | DevOps: configurar TOTP_TEST_SECRET en Jenkins antes de Sprint 3 |

SOFIA SM Agent — Experis · 2026-04-10