EXPERIS | ManpowerGroup

Test Plan & QA Report

FEAT-019 — Verificación y Validación Sprint 21

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Resumen de ejecución

| Nivel | Total | PASS | FAIL | BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarios (Developer) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Funcional / Gherkin | 27 | 24 | 0 | 3 |
| Seguridad | 8 | 6 | 0 | 2 |
| WCAG 2.1 AA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Integration (BD real) | 9 | 9 | 0 | 0 |
| TOTAL | 69 | 65 | 0 | 4 |

2. Cobertura Gherkin (16/16 scenarios)

| US | Scenarios | TCs QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-106 (Perfil) | 5 | 7 | ✅ PASS |
| SCRUM-107 (Sesiones) | 3 | 4 | ✅ PASS |
| SCRUM-108 (Consentimientos) | 2 | 5 | ✅ PASS |
| SCRUM-109 (Data Export) | 2 | 4 | ✅ PASS |
| SCRUM-110 (Supresión) | 2 | 4 | ✅/⚠️ DEBT-041 |
| SCRUM-111 (Admin GDPR) | 2 | 3 | ✅ PASS |

3. TCs Blocked — DEBTs conocidos

| TC | DEBT | CVSS | Descripción | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-F019-21 | DEBT-041 | 4.8 | OTP no validado en requestDeletion | S21 |
| TC-SEC-F019-07 | DEBT-041 | 4.8 | Guardia OTP inaccesible | S21 |
| TC-SEC-F019-08 | DEBT-040 | 5.3 | Race condition data-export | S21 |
| TC-F019-24 | DEBT-042 | 2.1 | Token supresión sin TTL 24h | S22 |

4. Repositorio activo

JPA-REAL — SpringContextIT PASS. Tablas V22 verificadas (TC-IT-001-G/H/I).

5. Veredicto

✅ LISTO PARA RELEASE CON CONDICIONES. 0 defectos críticos. DEBT-040/041 target S21 (LA-020-02).