EXPERIS | ManpowerGroup

CMMI L3 — Evidencias

Sprint 25 FEAT-023

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Process Areas cubiertas

| PA | Nombre | Evidencia S25 |
| --- | --- | --- |
| PP | Project Planning | SPRINT-025-planning.md + capacity 24 SP + 10 issues Jira |
| PMC | Project Monitoring & Control | Sprint25-Report-PMC.docx · Dashboard global · Gates G-1..G-7 trazados |
| RSKM | Risk Management | Episodio BUG-PO tratado como RSKM · 3 acciones correctivas · LAs promovidas |
| VER | Verification | Code Review CR-FEAT-023-sprint25.md APPROVED + QA 64/64 PASS |
| VAL | Validation | Verificación visual PO 2026-04-16T20:31:48Z · smoke 20/20 · E2E 2/2 |
| CM | Configuration Management | Git tag v1.25.0 · rama feature/FEAT-023-sprint25 · Flyway V28 |
| PPQA | Process & Product QA | Gate G-6 qa-lead+product-owner · SEC-FEAT-023-sprint25.md GREEN |
| REQM | Requirements Management | SRS + 22 RN + RTM completa · trazabilidad US→RN→endpoint→componente→TC |
| DAR | Decision Analysis & Resolution | ADR-037/038/039 documentados con alternativas + trade-offs |

2. Generic Practices (GP2.x)

- GP2.1 Policy — SOFIA v2.7 Policy vigente, CMMI L3 activa en session.json

- GP2.2 Plan — SPRINT-025-planning.md versionado en Git

- GP2.3 Resources — 7 roles SOFIA + PO + Tech Lead + QA Lead asignados

- GP2.4 Assign responsibility — Gates trazan aprobador y timestamp

- GP2.5 Train people — Lessons Learned propagadas a SOFIA-CORE v2.6.52

- GP2.6 Manage configurations — Git + session.json + Confluence pages

- GP2.7 Stakeholders — PO + TL + QA + RM + PM identificados y aprobantes

- GP2.8 Monitor & control — Dashboard global regenerado en cada gate

- GP2.9 Objectively evaluate — QA + Code Review + Security independientes

- GP2.10 Review with higher level — G-8 (PM) + G-9 (PO) pendientes

3. Métricas Process Performance

| Métrica | Valor S25 | Baseline ORG | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocity | 24 SP | 22-28 SP | GREEN |
| Coverage | 89% | ≥85% | GREEN |
| Defectos prod | 0 | 0 | GREEN |
| CVE críticas/altas | 0/0 | 0/0 | GREEN |
| Time to gate | <24h | <48h | GREEN |
| Gate rework ratio | 1/8 (BUG-PO) | <1/6 | YELLOW |

Gate rework ratio 1/8: 1 ciclo 4-bugfix post-G-6 · por encima baseline · acción correctiva aprobada (checklist fidelidad BLOQUEANTE G-4 desde S26).