EXPERIS | ManpowerGroup

Project Plan

v1.25 — actualizado S25

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Roadmap actualizado

| Sprint | Feature | Release | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | CERRADO |
| 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | CERRADO |
| 23 | FEAT-021 Depósitos | v1.23.0 | CERRADO |
| 24 | FEAT-022 Bizum | v1.24.0 | CERRADO |
| 25 | FEAT-023 Mi Dinero (PFM) | v1.25.0 | EN CIERRE (G-8 pendiente) |
| 26 | FEAT-024 TBD | v1.26.0 | BACKLOG GROOMING (+21 BUG-PO menores) |

2. Budget vs Actual

| Métrica | Planificado | Real |
| --- | --- | --- |
| SP capacidad S25 | 24 | 24 |
| SP acumulados | 569 + 24 = 593 | 593 |
| Sprints para v2.0 | 5 | en curso |
| Technical debt (SP) | ≤8% backlog | 6.5% · saludable |

3. Dependencias externas

- Core banking mock estable desde S23 (ADR-037 FEAT-021)

- NotificationService (S14) consumido por alertas BUDGET_ALERT

- Redis cluster compartido con rate-limit Bizum (S24) y PFM (S25)

4. Riesgos activos

| ID | Descripción | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-025-01 | 21 BUG-PO menores S26 | Medio | Backlog grooming + G-4 checklist fidelidad BLOQUEANTE |
| RSK-025-02 | Drift contrato signo CARGO | Alto | Documentar en LLD desde S26 · GR-API-001 |
| RSK-025-03 | Redis single-instance rate-limit | Medio | Roadmap cluster Redis Sentinel S27 |