EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint 25 Planning

FEAT-023 Mi Dinero — PFM

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 25 | FEAT-023 | v1.25.0 | 16/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Goal

Permitir al cliente de Banco Meridian tomar el control de sus finanzas personales mediante categorización automática de movimientos, presupuestos configurables por categoría, alertas de gasto y análisis mensual comparativo — posicionando BankPortal como referente de banca digital inteligente frente a la competencia.

2. Capacidad

| Concepto | SP |
| --- | --- |
| Velocidad referencia (últimos 3 sprints) | 24 |
| FEAT-023 Mi Dinero (7 US) | 19 |
| DEBT-047 Top merchants unificar fuentes | 2 |
| Task soporte + planning | 3 |
| Total | 24 |

3. User Stories seleccionadas

| ID | Título | SP | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| US-F023-01 | Categorización automática de movimientos | 3 | Alta |
| US-F023-02 | Gestión de presupuestos por categoría | 3 | Alta |
| US-F023-03 | Alertas de gasto por umbral configurable | 3 | Alta |
| US-F023-04 | Análisis mensual comparativo | 3 | Alta |
| US-F023-05 | Widget "¿Cómo voy este mes?" en dashboard | 2 | Media |
| US-F023-06 | Edición manual de categoría | 2 | Media |
| US-F023-07 | Distribución de gasto y top comercios | 3 | Alta |

4. Issues Jira del sprint

| Key | Título | SP |
| --- | --- | --- |
| SCRUM-153 | DEBT-047: Dashboard top-merchants — unificar fuentes | 2 |
| SCRUM-154 | SPRINT-025 Planning & Setup — Scrum Master | 1 |
| SCRUM-155 | US-F023-01: Categorización automática | 3 |
| SCRUM-156 | US-F023-02: Gestión de presupuestos | 3 |
| SCRUM-157 | US-F023-03: Alertas de gasto | 3 |
| SCRUM-158 | US-F023-04: Análisis mensual comparativo | 3 |
| SCRUM-159 | US-F023-05: Widget Mi Dinero en dashboard | 2 |
| SCRUM-160 | US-F023-06: Edición manual de categoría | 2 |
| SCRUM-161 | US-F023-07: Distribución + top comercios | 3 |
| SCRUM-162 | SPRINT-025 Closure — Workflow Manager | 1 |

5. Branching model

- Rama trabajo: feature/FEAT-023-sprint25

- Base: develop · Merge final: feature → develop → main + tag v1.25.0

6. Gates planificados

- G-1 PO (planning) · G-2 PO (SRS) · G-2b auto (FA) · HITL PO+TL (UX)

- G-3 TL (arquitectura) · G-3b auto (FA) · G-4b auto (guardrail build)

- G-5 TL (code review) · G-5b auto (security)

- G-6 QA+PO (tests) · G-7 RM (devops) · G-8 PM (documentación) · G-8b auto (FA) · G-9 PO (cierre)