EXPERIS | ManpowerGroup

Risk Register

Sprint 26 · FEAT-024

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Matriz de riesgos S26

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-S26-01 | Refactor parcial auth (DEBT-033) abandonado genera código orfano y guards rotos | REALIZED | ALTO | DEBT-FE-074 ALTA prioridad S27 · refactor unificado completo | MITIGATED in-step (Hallazgo 1 resuelto pre-G-7) |
| RSK-S26-02 | E2E API-driven exclusivo no cubre defectos UI/visual | REALIZED | MEDIO | DEBT-FE-075 + GR-FE-002 · E2E UI-driven obligatoria + prototype-fidelity check | MITIGATED in-step (OBS-008/009 resueltos pre-G-7) |
| RSK-S26-03 | OBS-XXX inline sin escalado formal a DEBT (deuda invisible) | REALIZED | MEDIO | GR-FE-002 política nueva · informe Code Reviewer obligado a escalar OBS | OPEN (promoción SOFIA-CORE pendiente) |
| RSK-S26-04 | Concurrencia POST contributions bajo carga genera 409 sin recuperación frontend | REALIZED | ALTO | DR-S26-007 + B.4 quick patch retry · DEBT-Q-073 refactor S27 | MITIGATED in-step (smoke 7×201+3×409 sin pérdida) |
| RSK-S26-05 | Activar GR-CI-002 mid-sprint sin análisis previo genera riesgo CI sin valor | MEDIA | MEDIO | Diferir formal a S27 con ADR-S27-XX · documentado en CMMI-Evidence sec.4 DAR | DEFERRED to S27 |
| RSK-S26-06 | MCP shell allowlist sin VAR=val rompe scripts con env vars inline | REALIZED | BAJO | Wrapper python3 .sofia/tmp/run-mvn.py · GR-SHELL-002 a SOFIA-CORE | WORKAROUND ACTIVE |
| RSK-S26-07 | Sprint Jira lifecycle requiere UI manual (MCP no expone endpoints) | REALIZED | BAJO | LA-025-10 / GR-ATLASSIAN-001 · cierre via UI documentado en handoff Step 9 | ACCEPTED |
| RSK-S26-08 | S26 preflight Tier-A sync mid-sprint romperia gobernanza SOFIA-CORE | MEDIA | MEDIO | Postpuesto a POST-G-9 · sincronización tras cierre formal | PLANNED |