EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint 26 Planning Doc

FEAT-024 Objetivos de Ahorro · "Mis Metas"

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint goal

Extender banca inteligente de BankPortal mediante gestor de Objetivos de Ahorro (viajes, hogar, emergencia, educación) con aportaciones manuales y automáticas, seguimiento de hitos y proyección. Consolidar contrato API backend mediante OpenAPI 3.1 como fuente de verdad para habilitar GR-SMOKE-001.

2. Capacidad y composición

| Recurso | Capacidad | Asignación |
| --- | --- | --- |
| Sprint capacity | 24 SP | 11 issues SCRUM-163..173 |
| Equipo SOFIA | 7 agentes | Scrum Master, Requirements, FA, UX/UI, Architect, Dev, Code Review, Sec, QA, DevOps, Doc, Workflow |
| HITL | 1 persona | Angel (PO + TL + SM + QA + DV + PM) |
| Días sprint | 15 días hábiles | Bandwidth ajustada por scope ampliado Step 7 |

3. Definition of Ready (pre-Step 3)

- SRS aprobado por PO · 17 RNs documentadas · 8 US con AC SMART

- FA-FEAT-024 indexado · 15 RNs en fa-index.json

- Prototipo HTML PROTO-FEAT-024-sprint26.html validado por PO + TL

- ADRs preliminares (040..043) revisados por Architect

- Stack y dependencias confirmados (Spring Boot 3.3.4, Angular 17, ShedLock 5.16)

4. Definition of Done (sprint-level)

- 17 documentos entregables generados (10 técnicos + 7 CMMI/Gestión)

- 3 Excel + 1 JSON sprint data + 1 generador .js auditable

- Tests backend ≥85% línea + ≥80% rama + 0 fail

- Tests E2E ≥4 PASS

- Smoke tests + validate-smoke-vs-openapi PASS

- Code Review APPROVED · 0 blockers

- Security GREEN · 0 CVE crit/high · 0 secrets

- QA APPROVED · 0 defectos críticos abiertos

- DevOps APPROVED · imágenes versionadas v1.26.0 · runbook + release notes generados

- Documentation Agent APPROVED · 17 .docx + 3 .xlsx en docs/deliverables/

- Workflow Manager · cierre Jira sprint + tag git v1.26.0 + Confluence pages publicadas

5. Backlog comprometido

| Issue | Título | SP | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-163 | SPRINT-026 Planning & Setup — Scrum Master | 1 | Finalizada |
| SCRUM-164 | US-024-01: Crear objetivo de ahorro | 3 | Finalizada |
| SCRUM-165 | US-024-02: Listar objetivos con progreso | 2 | Finalizada |
| SCRUM-166 | US-024-03: Detalle de objetivo con histórico | 2 | Finalizada |
| SCRUM-167 | US-024-04: Aportación manual a objetivo | 3 | Finalizada |
| SCRUM-168 | US-024-05: Aportación automática mensual | 3 | Finalizada |
| SCRUM-169 | US-024-06: Editar / pausar / cerrar objetivo | 2 | Finalizada |
| SCRUM-170 | US-024-07: Alertas push de hitos | 2 | Finalizada |
| SCRUM-171 | US-024-08: Widget Mi ahorro en dashboard | 1 | Finalizada |
| SCRUM-172 | DEBT-051: Cablear ShedLock | 2 | Finalizada |
| SCRUM-173 | SPRINT-026 Closure — Workflow Manager | 3 | En curso |

6. Risks identificados al planning

- Cambio de auth podría regresar refactor parcial DEBT-033 (mitigado: NO tocar auth en S26)

- Concurrencia POST contributions bajo carga (mitigado: @Version + retry + smoke 409 obligatorio)

- GR-CI-002 diferida (decisión DAR formal en CMMI Evidence)