EXPERIS | ManpowerGroup

QA Report

FEAT-024 Objetivos de Ahorro · "Mis Metas"

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Resumen ejecutivo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Test cases backend | 147 |
| Ejecutados | 147 |
| PASS | 147 (100%) |
| Tests E2E (Playwright) | 6 (6/6 PASS) |
| Cobertura instrucciones (Jacoco savings) | 84.3% |
| Cobertura líneas | 87.2% |
| Cobertura ramas | 88.1% |
| Defectos críticos abiertos | 0 |
| Gate G-6 | APROBADO CON CONDICIONES (qa-lead + product-owner) |
| Condiciones G-6 → resueltas en Step 7 | C1 BUG-Q-001 + C2 BUG-Q-008 + C3 BUG-Q-003 |

2. Desglose por tipo

| Tipo | Nº TCs | Resultado |
| --- | --- | --- |
| US (funcionales) | 8 | 8/8 PASS (TC agrupados por US: 094 TCs totales) |
| RN (reglas negocio) | 17 | 17/17 PASS |
| IT (integración @SpringBootTest) | 12 | 12/12 PASS |
| E2E (Playwright) | 6 | 6/6 PASS |
| Concurrencia (smoke 409) | 10 | 7×201 + 3×409 sin pérdida de datos |
| Seguridad | 7 | 7/7 PASS (rate-limit, audit, OTP, CSRF, CORS, authz, SCA > 30€) |
| Accesibilidad (WCAG AA) | 5 | 5/5 PASS |
| Fidelidad prototipo (GR-VISUAL-001) | 12 | 12/12 PASS post fixes Hallazgo 1 + OBS-008/009 |

3. Bugs gestionados durante Step 6 + Step 7

Step 6 abrió 8 bugs (BUG-S26-Q-001 a BUG-S26-Q-009 sin Q-002): 2 críticos, 1 alto, 4 medios, 1 bajo. Resolución completa en Step 7:

| ID | Severidad | Descripción | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-Q-001 | Crítico | seed inicial categoría VIAJES → debía ser VIAJE | Flyway V33 UPDATE category VIAJES → VIAJE |
| BUG-Q-008 | Crítico | Race condition en POST /contributions sin @Version | @Version + retry 3x + IT concurrencia (cierra ADR-041) |
| BUG-Q-003 | Alto | availableBalance no decrementaba correctamente al aportar | Fix en SavingsContributionService — orden transaccional |
| BUG-Q-004..007 | Medio | Validaciones DTO + mensajes error i18n | @Validated + i18n keys |
| BUG-Q-009 | Bajo | Spinner sin aria-label | Atributo ARIA añadido |

4. Hallazgos detectados durante Step 7 (verificación visual PO)

Cuatro hallazgos adicionales durante DevOps; los cuatro resueltos in-step antes de G-7:

| Hallazgo | Tipo | Resolución | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| B.4 quick patch 409 | Robustez frontend | Reintento backoff 500ms + mensaje UX inline | DR-S26-007 |
| Hallazgo 1 auth guard | Defecto crítico | goalOwnerGuard reescrito — 3 auth systems consolidados | DR-S26-008 |
| OBS-008 selector cuenta única | Fidelidad UX | AccountSelectorComponent multi-cuenta + saldos reales | DR-S26-008 |
| OBS-009 saldos placeholder | Fidelidad UX | GET /api/v1/accounts integrado en aportación | DR-S26-008 |

5. Lessons Learned generadas

- LA-026-01..08 — 8 lecciones documentadas en sprint (memoria session.json)

- Candidatas a SOFIA-CORE: GR-SHELL-002 (parser shell VAR=val) y GR-FE-002 (E2E UI-driven obligatoria)

- Aplicada en SOFIA-CORE: GR-SHELL-001 (mvn en allowlist + TIMEOUT 600s · commit 998f430)

6. Cobertura por módulo (Jacoco savings)

- domain — 92% instr, 95% line

- application/usecase — 88% instr, 90% line

- infrastructure/persistence — 81% instr, 84% line

- api/controller — 79% instr, 82% line (ramas defensivas 409 difíciles de cubrir sin chaos test)